SPIS TREŚCI

1. 	WPROWADZENIE	2

2.   CHARAKTERYSTYKA GMINY	5

2.1     Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy	5

2.2.     Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy	8

3.   STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	12

3.1.      Opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Makowie	12

3.1.1.  Zbiórka odpadów zmieszanych	12

3.1.2.  Zbiórka selektywna odpadów	14

3.2.     Odpady z sektora gospodarczego	15

3.3.     Odpady medyczne i weterynaryjne	17

3.4.     Odbiór padliny	18

3.5.     Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy	18

3.6.      Składowiska odpadów	22

3.7.      Komunalne osady ściekowe	22

3.8.      Główne problemy gospodarki odpadami w gminie	23

4.    PROGNOZA NAGROMADZENIA I SKŁADU GRUPOWEGO ODPADÓW   KOMUNALNYCH	24

4.1.      Odpady ulegające biodegradacji	28

4.2.      Odpady wielkogabarytowe	29

4.3.      Odpady budowlane	29

4.4.      Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych.	30

4.5.      Odpady opakowaniowe	30

5.     DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	32

5.1.     Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	32

5.2.     Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	34

5.3.     Działania wspomagające prawidłowe postępowania w zakresie zbiórki i transportu   odpadów	35

5.4.      Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów	38

5.5.      Strategie i instrumenty służące promowaniu zbiórki selektywnej	40

5.6.      Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska	40

6.   CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	42

7.      ZADANIA DLA GMINY MAKÓW	45

7.1.       Odpady komunalne	45

7.2.        Działania  w sektorze gospodarczym	58

7.3.        Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie	59

8.     HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	61

9.     PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI   KOMUNALNYMI	63

10.   KOSZTY REALIZACJI PLANU	65

11.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ	67

12.   MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU	68

12.1.       Monitoring środowiska	68

12.2.       Monitoring  planu gospodarki odpadami	68

12.3.       Monitoring społeczny	70

13. 	 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO	72

14.    STRESZCZENIE I PODSUMOWANIE	73

Załączniki

# 1. 	WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej przez Gminę Maków z firmą EKO-EFEKT Sp. z o.o. z Warszawy.

Celem pracy jest opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Maków”. Obowiązek wykonania planu wynika z obowiązujących przepisów - art. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą o odpadach, która wprowadza obowiązek opracowania i przyjęcia do realizacji krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami oraz określa (w art. 14(16) cel, przedmiot, zakres i warunki szczególne.

W świetle tych przepisów plany gospodarki odpadami opracowywane są w celu:

- 	realizowania polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami   gospodarowania odpadami

- 	stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Przedmiotem planów gminnych są wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Zakres planów gospodarki odpadami obejmuje:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w gospodarce odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji  w zakresie zbiórki odpadów, ich         unieszkodliwiania lub wykorzystania,

- instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

- Krajowy plan gospodarki odpadami określa przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponad wojewódzkim, niezbędne do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów. Zasady oraz sposób finansowania tych przedsięwzięć może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

- Projekty planów gospodarki odpadami:

-	opracowują: krajowy – minister właściwy do spraw środowiska, wojewódzki – zarząd województwa, powiatowy -  zarząd powiatu, gminny – organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent);

-	opiniują (w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania projektu, przy czym nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną):

- krajowy – zarządy województw,

- wojewódzki – minister właściwy do spraw środowiska, zarządy powiatów i gmin z    terenu województwa,

- powiatowy – zarząd województwa i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- gminny – zarząd województwa oraz zarząd powiatu;

- 			uchwalają: krajowy – Rada Ministrów, wojewódzki – sejmik województwa,

powiatowy -  rada powiatu, gminny – rada gminy.

Art. 16 Ustawy o odpadach umożliwia realizowanie z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów, które zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Maków wykonany został zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami:

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO)

- Programem ochrony środowiska dla województwa łódzkiego

- Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego (WPGO)

- Programem ochrony środowiska dla powiatu skierniewickiego

- Planem gospodarki odpadami dla powiatu skierniewickiego (PPGO)

- Strategią rozwoju województwa łódzkiego

i dodatkowo udostępnionymi przez gminę Maków następującymi dokumentami:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków

- Raportem o stanie środowiska naturalnego w województwie łódzkim w roku 2002

- Raportem o stanie środowiska naturalnego w powiecie skierniewickim w roku 2003

- ankietą wypełnioną w Urzędzie Gminy Maków oraz

- wizją lokalną.

# 2.       CHARAKTERYSTYKA GMINY

## 2.1     Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy

Gmina Maków  położona  jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim. Powierzchnia gminy wynosi 83 km2. Sąsiadami jej są:

- od  północnego-zachodu gmina Łyszkowice z powiatu łowickiego

- od wschodu gmina i miasto Skierniewice

- od południa gmina Godzianów i Lipce Reymontowskie

W skład gminy wchodzi 12 wsi,  w ramach 10 sołectw:

- Maków

- Pszczonów

- Krężce

- Dąbrowice

- Wola Makowska

- Słomków

- Święte Nowaki

- Święte Laski

- Jacochów

- Sielce

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, funkcjami uzupełniającymi są:

- mieszkalnictwo

- usługi związane z obsługą ludności oraz funkcji podstawowej

- rekreacja w formach zabudowy letniskowej i ogrodów działkowych.

Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Maków, na koniec 2002 roku obszar gminy zamieszkiwało 6109 osób, a na koniec 2003 r. – 6092.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych wsiach (stan na dzień 31.XII.2003 r. wg danych Spisu Powszechnego) przedstawia poniższe zestawienie:

# Tabela nr 1.  Liczba mieszkańców gminy Maków wg stanu 31.12.2003 r.

| Lp. | Nazwa wsi | Sołectwo | Ilość mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maków | Maków | 1597 |
| 2 | Maków Kolonia |  | 450 |
| 3 | Wola Makowska | Wola Makowska | 682 |
| 4 | Dąbrowice | Dąbrowice | 631 |
| 5 | Jacochów | Jacochów | 255 |
| 6 | Krężce | Krężce | 413 |
| 7 | Pszczonów | Pszczonów | 498 |
| 8 | Sielce Lewe | Sielce | 114 |
| 9 | Sielce Prawe |  | 151 |
| 10 | Słomków | Słomków | 639 |
| 11 | Święte Laski | Święte Laski | 249 |
| 12 | Święte Nowaki | Święte Nowaki | 413 |
| RAZEM |  | 6092 |

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny spadek liczby mieszkańców.

# Tabela nr 2.  Zmiana liczby ludności

| Ludność na terenie gminy Maków | Rok |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1997 | 2002 | 2003 |
|  | 6200 | 6177 | 6109 | 6092 |

Zmiany  zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dwóch zjawisk demograficznych, a mianowicie  ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji. W 2002 r. przyrost naturalny był ujemny i wynosił  –10, saldo migracji  –20 osób.

Według Studium zakłada się dwa warianty rozwoju sytuacji demograficznej w gminie. Wariant optymistyczny, który nie sprawdza się w rzeczywistości oraz wariant pesymistyczny, który wydaje się być bardziej realny. Przewiduje się w nim, że do roku 2005 liczba ludności obniży się do 5972 osób, a w 2010 wyniesie zaledwie 5852.

Usługi podstawowe zlokalizowane są w rozproszeniu na terenie całej gminy. W strukturze własnościowej gminy przeważa własność prywatna.

Dominującą formą budownictwa mieszkaniowego  na terenie gminy jest budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Forma zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, poza osadą nadleśnictwa w Zwierzyńcu, w innych miejscach gminy nie występuje. Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Maków wynosiły na koniec 2002 r. - 1492 mieszkania.

Gmina Maków, jest w skali powiatu skierniewickiego, dużą gminą ziemską pod względem liczby ludności przy średnim obszarze w granicach administracyjnych. Stosunkowo duża liczba mieszkańców gminy jest zatrudniona w zakładach położonych poza granicami gminy, co czyni jej sytuację gospodarczą zależną od potencjału gospodarczego najbliższego otoczenia. Z kolei dominujący rolniczy charakter gospodarki uzależnia jej dalszy rozwój od koniunktury na rynku towarów rolno-spożywczych,

Rolę ośrodka gminnego obsługi ludności spełnia Maków – siedziba samorządu gminnego. Tutaj zlokalizowane są podstawowe usługi, gwarantujące zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ponieważ część terenu gminy przylega bezpośrednio do granicy miasta Skierniewice, pełni ono rolę uzupełniającą w systemie podstawowej obsługi ludności. Łatwa dostępność komunikacyjna do Skierniewic ze wszystkich miejscowości gminy oraz rozwinięta miejska infrastruktura społeczna to czynniki, które gwarantują obsługę ludności gminy w zakresie usług wyższego rzędu.

Na terenie gminy znajduje się 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w następujących miejscowościach. W sumie uczy się w nich 608 uczniów w szkołach podstawowych i 270 w gimnazjum (stan na wrzesień 2002/2003):

- Maków

- Wola Makowska

- Dąbrowice

- Pszczonów

- Słomków

- Święte Laski.

Obecnie, do użytku będzie oddany nowy budynek dla szkoły podstawowej  i gimnazjum w Makowie.

Miejscowość Maków jest miejscem lokalizacji największej liczby obiektów usługowych, działających  na rzecz całej gminy. Znajduje się tutaj:

- Urząd Gminy

- Bank Spółdzielczy

- komisariat policji

- kościół

- gminny ośrodek zdrowia

- gminny ośrodek pomocy społecznej

- urząd pocztowy

- placówki handlowe.

Drugim znaczącym ośrodkiem koncentracji obiektów usługowych jest Pszczonów. Prawie wszystkie miejscowości gminy posiadają budynki strażnic OSP wraz ze świetlicami.

Do największych firm funkcjonujących na terenie gminy należą:

Tabela nr 3.    Firmy działające na terenie gminy

| Nazwa firmy | Lokalizacja |
| --- | --- |
| FUNGIS – grzybnie do pieczarek | Wola Makowska |
| EUROMAK – zakład branży spożywczej (rozlewnia wina) | Maków |
| GS „Samopomoc Chłopska” – baza magazynowo-handlowa oraz sezonowe przetwórstwo owoców i warzyw | Maków |
| Państwowe gospodarstwo leśne, Nadleśnictwo Zwierzyniec w Makowie, (1390 ha gruntów zalesionych) | Zwierzyniec |

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.

Na terenie gminy użytki rolne zajmują 5486 ha, co stanowi ok. 66%  jej ogólnej powierzchni. Produkcja rolnicza prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne, których jest 1858.

Lasy zajmują około ¼ powierzchni gminy. Należą do nich kompleksy leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych:

- Zwierzyniec graniczący od wschodu z miastem Skierniewice oraz

- Pszczonowski w części południowo-zachodniej gminy (zwany także Kraszewka).

Przy wskaźniku lesistości dla całego województwa wynoszącym zaledwie 14,1%, gmina Maków charakteryzuje się dość wysoką lesistością terenu.

Gospodarka rolna pozostaje wiodącą dziedziną  gospodarki gminy Maków, chociaż jakość gleb występujących na terenie gminy nie jest wysoka.

O wielkości produkcji rolniczej na terenie gminy decydują użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych. W tej grupie pozostaje 92% powierzchni użytków rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstw rolnych kształtuje się na poziomie niecałych 4 ha. Tylko 16% stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 7 ha.

Podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż (przede wszystkim żyto) i ziemniaków, w produkcji zwierzęcej hodowla drobiu, bydła mlecznego, trzody chlewnej.

W produkcji zwierzęcej głównym kierunkiem jest chów bydła mlecznego (1853 krów), trzody chlewnej (2599 loch), drobiu (128496 kur).

## 2.2.     Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego obszar gminy Maków położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej i Wzniesień Łódzkich.

# Tabela nr 4.   Regionalizacja fizyczno - geograficzna terenu

| Jednostka | Nazwa jednostki | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Prowincja | Niż Środkowoeuropejski | 31 |
| Podprowincja | Niziny Środkowopolskie | 318 |
| Makroregion | Niziny Środkowomazowieckie | 318.7 318.8 |
|  | Wzniesienia Południowomazowieckie |  |

| Mezoregion | Równina Łowicko-Błońska | 318.72 |
| --- | --- | --- |
|  | Wzniesienia Łódzkie | 318.82 |

Granica pomiędzy Równiną Łowicko-Błońską a Wzniesieniami Łódzkimi przebiega w sposób bardzo wyraźny przez środkową część gminy, na kierunku południowy-wschód i północny-zachód, w granicach wsi Dąbrowice, Krężce, Maków, Słomków i Pszczonów. Przynależność do w/w mezoregionów określa podstawowe cechy  morfologiczne i geologiczne obszarów, a tym samym warunki klimatyczne, wodno-gruntowe, glebowe, roślinne gminy.

Na utworach kredowych w obrębie Niecki Mazowieckiej zostały złożone trzeciorzędowe osady sedymentacji wodnej (iły, mułki, piaski kwarcowe i glaukonitowe).  Dla budowy geologicznej i współczesnej rzeźby terenu podstawowe znaczenie mają utwory czwartorzędowe. Pokrywają one obszar gminy płaszczem o miąższości średnio 45-70 m. Serię utworów czwartorzędowych stanowią przede wszystkim utwory lodowcowe, wodnolodowcowe i limnoglacjalne: gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej.  Nierzadko utwory te pokryte są piaskami pokrywy aluwialnej. W wąskich dolinach rzecznych warstwę powierzchniową budują mułki, piaski i żwiry okresu holocenu. Rzeźba terenu gminy jest dość urozmaicona, zarówno pod względem geomorfologicznym jak i hipsometrycznym. Najwyższy punkt położony jest w południowo-wschodnim narożu wsi Maków i wynosi 181,6 m. npm., natomiast najniższy znajduje się we wsi Jacochów o wys. 115,9 m. npm. Różnica wysokości wynosi zatem aż 66 m. (spadki często przekraczają 5%) Bardzo wyraźny jest kierunek nachylenia  całego obszaru gminy w kierunku północnym. Szczególnie duże deniwelacje terenu występują w części południowej. Część północna gminy nie jest tak urozmaicona. Spadki nie przekraczają tu 0,5%. Wyraźne jest jednak stałe nachylenie terenu w kierunku północnym. Urozmaicenie rzeźby stanowią doliny rzeczne o bardzo łagodnych stokach oraz płytkie zagłębienia bezodpływowe.

W wyniku działalności człowieka pojawiły się w krajobrazie gminy nowe formy morfologiczne. Są to głównie nasypy dróg i kolei. W granicach wsi Słomków, w obrębie partii szczytowych wału kemowego wyróżnia się wklęsłość terenu, przybierająca na długich odcinkach formę wąwozu.

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy określa się jako względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów sprzyjających rozwojowi zaliczyć można:

- warunki solarne, wyróżniające się wysokim usłonecznieniem, dużą ilością dni pogodnych,  stosunkowo małym zachmurzeniem,

- warunki termiczne, stosunkowo długi okres bezmroźny,

- warunki biometeorologiczne.

Niekorzystny jest natomiast niedobór opadów atmosferycznych oraz wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest przyczyną okresowych deficytów wody w glebie.

Obszar gminy położony jest na granicy dwóch regionów hydrogeologicznych:

- południowomazowieckiego

- kujawsko-mazowieckiego

Dla pierwszego regionu charakterystyczne jest występowanie trzech pięter wodonośnych o zasięgu regionalnym w utworach:

- kredy górnej – paleocenu

- oligocenu i miocenu (trzeciorzęd)

- czwartorzędu.

Pierwsze nie ma znaczenia użytkowego. Piętro trzeciorzędowe  ma dwa różniące się bardzo poziomy wodonośne: oligoceński i mioceński, które pozostają jednak w łączności hydraulicznej. Dominuje poziom mioceński o dużym znaczeniu użytkowym.

W piętrze czwartorzędowym, podstawowym użytkowym w opisywanym terenie, występują przeważnie dwa główne poziomy wodonośne. Są to:

-  nadmorenowy – pierwszy  charakteryzujący się ciągłym zwierciadłem swobodnym, zmiennej miąższości, w piaskach holoceńskich z zasilaniem infiltracyjnym, w obrębie dolin rzecznych wody te mają kontakt z wodami powierzchniowymi,

-  podmorenowy – charakteryzujący się ciągłą warstwą wodonośną tworzoną przez interglacjalną serię piaszczysto-żwirową, zwierciadłem naporowym i wybitnymi walorami użytkowymi.

Region kujawsko-mazowiecki charakteryzuje się większą złożonością warunków hydrogeologicznych, co niekorzystnie rzutuje na warunki eksploatacji wód podziemnych. W jego granicach wyróżnić można trzy zasadnicze piętra wodonośne:

- trzeciorzędowe

- jurajskie

- czwartorzędowe.

Piętro wodonośne jury występuje na głębokości 50-100 m. i wykazuje dużą zmienność zasobów, choć generalnie jest bardzo zasobne w wodę. Mniejsza jest natomiast wodonośność poziomu trzeciorzędowego o podrzędnym znaczeniu użytkowym. Piętro czwartorzędowe występuje powszechnie obok pietra jurajskiego i stanowi główny poziom użytkowy. Jest to poziom śródmorenowy w utworach piaszczystych interglacjału mazowieckiego.

Na terenie gminy głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Z tego piętra ujmowane są wody dla potrzeb komunalnych. W celu zasilenia wiejskich sieci wodociągowych wykorzystywane są zasoby poziomu interglacjalnego.  Występowanie pierwszego poziomu wodonośnego na terenie gminy jest zmienne. Można tu wyróżnić dwa główne obszary, pokrywające się z jednostkami fizjograficznymi:

-  „południowo-zachodni” – zalega dość płytko, jednak zdecydowanie poniżej 1 m. ppt, kierunek spływu zdeterminowany jest ukształtowaniem stropu utworów słaboprzepuszczalnych w kierunku północnym

-  „północno-wschodni” – zdecydowanie bardziej zróżnicowany, gdzie najczęściej I poziom wodonośny występuje w strefie 1 m. ppt. i cechuje się miąższą strefą wodonośną.

Charakterystyczna dla terenów gminy morfologia warunkuje układ sieci hydrograficznej. Wszystkie cieki zachowują południkowy przebieg, z kierunkiem spływu na północ i wszystkie stanowią dorzecze rzeki Bzury. Są to niewielkie cieki, których źródła znajdują się na terenie gminy lub w jej pobliżu. Największe z nich to:

  - Zwierzynka-Pisia z Ruczajem

  - Uchanka z Borówką.

Przez teren gminy przebiegają dwa działy wodne IV rzędu: pomiędzy Skierniewką a Zwierzynką oraz Zwierzynką i Bobrówką wraz z Uchanką (ta ostatnia tworzy połączoną licznymi bramami, zlewnię z rzeką Bobrówką).

Zarówno Uchanka i Zwierzynka zbierają wody powierzchniowe z terenu gminy poprzez sieć cieków naturalnych, których obszary źródliskowe znajdują się w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej, jak też rozbudowaną sieć rowów melioracyjnych w części równinnej.

# 3.   STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

## 3.1.   Opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Makowie

Lokalnym uregulowaniem prawnym dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy jest Uchwała nr XXVIII/152/97 Rady Gminy Maków z dnia 30 grudnia 1997 r.  (Załącznik nr 1). Zawiera ona wymagania w zakresie: utrzymania czystości i porządku na trenie nieruchomości, rodzajów urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i zasad ich rozmieszczania oraz częstotliwości, zasad i sposobów usuwania odpadów komunalnych.

### 3.1.1.  Zbiórka odpadów zmieszanych

Według ankiet zebranych do programu Bzura (PPGO) w roku 2002 zebrano z terenu gminy 250 Mg stałych odpadów komunalnych (przyjmując gęstość odpadów 250 kg/m3), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło tylko 41 kg.

Efektywność zbiórki na terenie gminy nie należała więc do wysokich. Poza tym, należy zaznaczyć, że dane te odnoszą się tylko do ilości odpadów wywiezionych z terenu gminy. Nie obejmują odpadów wytworzonych, pozostających poza zbiórką zorganizowaną.

Według informacji otrzymanych w gminie pozwolenie Wójta na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy posiadają dwie firmy:

- „INTERTOM” Sp. z o.o. Usługi Komunalne i Porządkowe, ul.Tomaszowska 5, Rawa Mazowiecka  – Decyzja nr RG 7062/6/2001 Wójta Gminy Maków z dnia 25.01.2001 r., decyzja wydana bezterminowo

- Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7 – decyzja nr GK 7662/3/02 z dn. 17.04.2002 r. Wójta Gminy Maków, decyzja ważna do 17.04.2012 r. (Załącznik nr 2)

Tabela nr 5. Obsługa gminy przez firmę INTERTOM

| Lp. | Nazwa wsi | Liczba budynków | Liczba umów zawartych z firmą INTERTOM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maków | 530 | 137 |
| 2 | Maków Kolonia |  | 20 |
| 3 | Wola Makowska | 161 | 55 |
| 4 | Dąbrowice | 168 | 88 |
| 5 | Jacochów | 74 | 8 |
| 6 | Krężce | 115 | 29 |
| 7 | Pszczonów | 173 | 31 |
| 8 | Sielce Lewe | 75 | 4 |
| 9 | Sielce Prawe |  | 3 |
| 10 | Słomków | 167 | 40 |
| 11 | Święte | 168 | 7 |
| RAZEM | 1631 | 417 |

System gospodarki odpadami polega na odbiorze zebranych od mieszkańców i instytucji odpadów zmieszanych i wywożeniu ich na składowiska odpadów położone poza terenem gminy (obecnie Pukinin k/Rawy Mazowieckiej). Według informacji firmy INTERTOM w 2003 r. odebrano z terenu gminy Maków  93 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

W całej gminie poniżej 1/3 nieruchomości objętych jest zorganizowanym wywozem odpadów.

Według PPGO wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych na terenie powiatu skierniewickiego wynosi obecnie 128 kg/M. na rok, a w podziale na poszczególne frakcje:

- odpady organiczne roślinne 			– 24,84 kg/M/rok

- odpady organiczne zwierzęce 			– 1,45

- odpady organiczne inne 				– 2,92

- odpady zielone 					– 1,00

- papier i tektura (nieopakowaniowe) 		– 3,11

- opakowania z papieru i tektury 			– 4,51

- opakowania wielomateriałowe 			– 0,64

- tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 		– 1,92

- opakowania z tworzyw sztucznych 		– 0,62

- tekstylia 						– 3,18

- szkło (nieopakowaniowe) 			– 1,02

- opakowania ze szkła 				– 19,30

- metale 						– 8,69

- opakowania z blachy stalowej 			– 3,11

- opakowania z aluminium 			– 0,90

- odpady mineralne 				– 12,12

- drobna frakcja popiołowa 			– 36,85

- odpady wielkogabarytowe 			– 0,00

- odpady budowlane 				– 0,00

- odpady niebezpieczne				– 1,83.

co daje na terenie poszczególnych sołectw gminy poniższe wielkości wytworzonych odpadów:

Tabela nr 6. Ilość odpadów poszczególnych frakcji powstających na terenie sołectw gminy Maków w roku 2003

| Strumień odpadów [kg] | Wskaźnik nagr. Kg/M/Rok | Maków | Wola Makowska | Dąbro wice | Jaco chów | Pszczo nów | Krężce | Sielce | Słom ków | Święte Laski | Święte Nowaki | Razem [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności |  | 2047 | 682 | 631 | 255 | 498 | 413 | 265 | 639 | 249 | 413 | 6109 |
| Odpady organiczne roślinne | 24,84 | 50 848 | 16 941 | 15 674 | 6 334 | 12 370 | 10 259 | 6 583 | 15 873 | 6 185 | 10 259 | 151 748 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,45 | 2 968 | 989 | 915 | 370 | 722 | 599 | 384 | 927 | 361 | 599 | 8 858 |
| Odpady organiczne inne | 2,92 | 5 977 | 1 991 | 1 843 | 745 | 1 454 | 1 206 | 774 | 1 866 | 727 | 1 206 | 17 838 |
| Odpady zielone | 1,00 | 2 047 | 682 | 631 | 255 | 498 | 413 | 265 | 639 | 249 | 413 | 6 109 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 3,11 | 6 366 | 2 121 | 1 962 | 793 | 1 549 | 1 284 | 824 | 1 987 | 774 | 1 284 | 18 999 |
| Opakowania z papieru i tektury | 4,51 | 9 232 | 3 076 | 2 846 | 1 150 | 2 246 | 1 863 | 1 195 | 2 882 | 1 123 | 1 863 | 27 552 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,64 | 1 310 | 436 | 404 | 163 | 319 | 264 | 170 | 409 | 159 | 264 | 3 910 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,92 | 3 930 | 1 309 | 1 212 | 490 | 956 | 793 | 509 | 1 227 | 478 | 793 | 11 729 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,62 | 1 269 | 423 | 391 | 158 | 309 | 256 | 164 | 396 | 154 | 256 | 3 788 |
| Tekstylia | 3,18 | 6 509 | 2 169 | 2 007 | 811 | 1 584 | 1 313 | 843 | 2 032 | 792 | 1 313 | 19 427 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,02 | 2 088 | 696 | 644 | 260 | 508 | 421 | 270 | 652 | 254 | 421 | 6 231 |
| Opakowania ze szkła | 19,30 | 39 507 | 13 163 | 12 178 | 4 922 | 9 611 | 7 971 | 5 114 | 12 333 | 4 806 | 7 971 | 117 904 |
| Metale | 8,69 | 17 788 | 5 927 | 5 484 | 2 216 | 4 328 | 3 589 | 2 303 | 5 553 | 2 164 | 3 589 | 53 087 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,11 | 6 366 | 2 121 | 1 962 | 793 | 1 549 | 1 284 | 824 | 1 987 | 774 | 1 284 | 18 999 |
| Opakowania z aluminium | 0,90 | 1 842 | 614 | 568 | 230 | 448 | 372 | 238 | 575 | 224 | 372 | 5 498 |
| Odpady mineralne | 12,12 | 24 810 | 8 266 | 7 648 | 3 091 | 6 036 | 5 006 | 3 212 | 7 745 | 3 018 | 5 006 | 74 041 |
| Drobna frakcja popiołowa | 36,85 | 75 432 | 25 132 | 23 252 | 9 397 | 18 351 | 15 219 | 9 765 | 23 547 | 9 176 | 15 219 | 225 117 |
| Odpady wielkogabarytowe | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady budowlane | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady niebezpieczne | 1,83 | 3 746 | 1 248 | 1 155 | 467 | 911 | 756 | 485 | 1 169 | 456 | 756 | 11 179 |
| Razem (w zaokrągleniu) | 128 | 262 | 87 | 81 | 33 | 64 | 53 | 34 | 82 | 32 | 53 | ok. 780 Mg |

Zakłada się, że wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i z terenów zielonych, założone w KPGO zostaną osiągnięte w powiecie skierniewickim w 2007 r. Zakłada się także, że obecnie brak jest odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wielkogabarytowe są zagospodarowywane przez mieszkańców – drewno spalane, a metale oddawane na złom, odpady budowlane są przekazywane do wykorzystania przy utwardzaniu dróg.

### 3.1.2.  Zbiórka selektywna odpadów

W gminie Maków dwa razy w roku (w sezonie wiosennym i jesiennym) prowadzona jest zbiórka selektywnie gromadzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Odpady są odbierane przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie Wójta gminy na prowadzenie tego typu działalności na jej terenie. Jest to firma pana Tomasza Sałka PHU „EKO-TOMEX”, zam. w Makowie, przy ul. Brzosty 5. Zezwolenie nr GK 7062/4/02 z dnia 21.06.2002 r. jest ważne do 20 czerwca 2007 r. (Załącznik nr 3).

Zbiórka posegregowanych odpadów od właścicieli posesji odbywa się w ustalonych terminach ciągnikiem z przyczepami, zapobiegającymi rozsypywaniu odpadów. Rodzaje i kody zbieranych odpadów to:

  - opakowania z papieru i tektury 	– 150101

  - opakowania z tworzyw sztucznych 	– 150102

  - opakowania z metali 			– 150104

  - opakowania ze szkła 			– 150107

  - papier i tektura 			– 200101

  - tworzywa sztuczne 			– 200139

  - metale 				– 200140.

Czasowe gromadzenie odpadów odbywa się na działce przy siedzibie firmy. Czas ich gromadzenia nie może być dłuższy niż 1 rok. Zebrane odpady są odsprzedawane podmiotom gospodarczym do wykorzystania.

Według informacji właściciela firmy zebrał i przekazał do recyklingu i odzysku następujące ilości odpadów:

Tabela nr  7. Ilość odpadów przekazana do odzysku i recyklingu w latach 2002 i 2003

| Rodzaj odpadów | 2002 [Mg] | 2003 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 1,97 | 2,95 |
| Tworzywa sztuczne | 1,73 | 2,12 |
| Puszki aluminiowe | 0,27 | 0,098 |

Na terenie gminy działa również firma „AUTO-TRANS-EKO” z Makowa, która zajmuje się zbiórką złomu, stłuczki szklanej i innych. Według informacji przekazanej do Urzędu Gminy w 2002 r. firma przekazała do recyklingu i odzysku:

  - 9,8 Mg złomu

  - 17,8 Mg szkła

  - 0,154 Mg puszek aluminiowych

  - 0,120 Mg makulatury

  - 0,060 Mg folii

  - 0,104 Mg PET.

W chwili obecnej nie prowadzi się zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. W związku z tym brak informacji na temat ilości tych odpadów generowanych z terenu gminy.

Brak inwentaryzacji obiektów zawierających PCB i azbest, ewidencji wraków samochodowych czy ilości zużytych opon.

## 3.2.   Odpady z sektora gospodarczego

Zgodnie z nowymi przepisami (Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 7, poz. 78 z 2003 r.) wytwórca odpadów jest zobowiązany do:

  - przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

  - uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie

  - uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku  z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Poniżej zestawiono informacje na temat wytwórców odpadów z sektora gospodarczego uzyskane w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (Wojewódzka Baza Danych) oraz z w bazie SIGOP prowadzonej przez WIOŚ.

W obu przypadkach 3 firmy z terenu gminy złożyły zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach.

Tabela nr 8.  Wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego wg WBD (2002, 2003 r.)

| Firma | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2002 r. | 2003 r. |
| EUROMAK | - | 43,02 – opakowaniowe i makulatura |
| FUNGIS | odpady niebezpieczne - 2,21 | 0,941 – odpady niebezpieczne |
|  | 520,93 w tym odpady organiczne - 500 | 677,544 w tym odpady organiczne - 622 |
|  |  | odzysk: 13176 – słoma 1905 – gips 8119 – nawóz koński 10816 - nawóz kurzy |
| Lasy Państwowe | 45,5 w tym 43,7 odpadów komunalnych 20 03 01 | 1,025 nie uwzględniono odpadów kom. 20 03 01 |

(Załącznik nr 4a)

Tabela nr 9. Wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego  wg bazy SIGOP (2002, 2003 r.)

| zakład | kod | rok | w tym składowane | wykorzys- tane | unieszkodli- wiane | składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| EUROMAK | 15 01 01 | bd | 1,700 |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |
|  | 15 01 02 | bd | 0,96 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 15 01 07 | bd | 39,6 |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,260 |  |  |  | 42,260 |  |  |  |  |
| FUNGIS | 13 02 06 | 0,100 | 0,590 | 0,100 | 0,590 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 02 02 | 0,020 | 0,016 | 0,020 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 01 03 | 0,200 | 2,239 | 0,200 |  |  | 2,239 |  |  |  |  |
|  | 16 01 07 | 0,010 | 0,097 | 0,010 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 02 13 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 06 01 | 0,200 | 0,260 | 0,200 | 0,260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 03 01 | 18,000 | - |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  | 02 01 03 | - | 622,00 |  |  |  | 622,00 |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 |  | 25,500 |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |
|  | 15 01 02 |  | 0,548 |  |  |  | 0,548 |  |  |  |  |
|  | 17 04 05 |  | 25,500 |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |
|  |  | 18,540 | 676,76 | 0,540 | 0,978 |  | 675,79 |  |  | 18,000 |  |
| Lasy Państw. | 15 01 01 | 0,020 | 0,030 |  |  | 0,020 | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 15 01 02 | 0,050 | 0,035 |  |  | 0,050 | 0,035 |  |  |  |  |
|  | 15 01 07 | 0,970 | 0,230 |  |  | 0,970 | 0,230 |  |  |  |  |
|  | 20 01 40 | 0,570 | 0,250 |  |  | 0,570 | 0,250 |  |  |  |  |
|  | 20 03 01 | 43,700 |  |  |  |  |  |  |  | 43,700 |  |
|  | 16 01 03 |  | 0,240 |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 06 01 |  | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 08 01 |  | 0,400 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,310 | 1,225 |  | 0,640 | 1,610 | 0,686 |  |  | 43,700 |  |

(Załącznik nr 4b)

W oszacowaniu ilości odpadów z sektora gospodarczego problemem jest to, że dostępne bazy (WBD i SIGOP) są fragmentaryczne. Tylko część przedsiębiorców stosuje się do przepisów i przesyła wymagane informacje.  Poza tym zawarte w obu bazach dane, za ten sam rok z tej samej firmy, różnią się od siebie.

Często stosowane przez firmy formularze, na których składane są sprawozdania o wytworzonych odpadach są nieprawidłowe, pomimo tego że wzory dokumentów są wyraźnie określone w Rozporządzeniu MŚ z dnia 11 grudnia 2001 r.

Z kolei w informacji przedkładanych do Starostwa powiatowego o wytwarzanych odpadach podawane są jeszcze inne ilości odpadów (Załącznik nr 4c).

Podsumowując, należy stwierdzić, że dane z trzech różnych źródeł (WBD, SIGOP, Starostwo) są niepełne i niespójne.

Firma FUNGIS w  Woli Makowskiej prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów gipsu z  energetycznego spalania paliw w elektrowniach w Bełchatowie i Koninie.

Zakład posiada decyzję Starosty Skierniewickiego nr ROŚ.I.7660-16/04 z dnia 12.05.2004 r. na transport, zbieranie i odzysk następujących odpadów (Załącznik nr 5):

  - odpady z elektrowni (stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (Rea-Gipsy) o kodzie 10 01 05 w ilości 3 500 Mg/rok,

  - odpady z rolnictwa:

  - odpadowa masa roślinna (słoma) o kodzie 02 01 03 w ilości 30 000 Mg/rok

  - odchody zwierzęce (nawóz z ferm kurzych) o kodzie 02 01 06 w ilości 23 000 Mg/rok

  - odchody zwierzęce (obornik koński) o kodzie 02 01 06 w ilości 17 000 Mg/rok.

Odzysk w/w odpadów polega na wykorzystaniu ich do produkcji podłoża do uprawy pieczarek. Zdolność przerobowa zakładu wynosi ok. 1200 Mg/rok i jest uzależniona od wielkości produkcji.

## 3.3.   Odpady medyczne i weterynaryjne

Jeżeli chodzi o odpady medyczne i weterynaryjne to powstają one na terenie gminy w dwóch jednostkach: Gminnym ośrodku zdrowia w Makowie oraz lecznicy dla zwierząt w Makowie. Oba zakłady posiadają decyzję Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na wytwarzanie następujących ilości odpadów niebezpiecznych:

  - przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki (18 01 05) – 10 kg

  - inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji (18 01 03) – 30 kg

  - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (18 02 01) – 5 kg

  - leki inne niż wymienione w 18 02 07 (18 02 08) – 1 kg.

Odpady te są zbierane i przekazywane do unieszkodliwiania w spalarni odpadów medycznych przy szpitalu w Skierniewicach.

Obie jednostki przedstawiły informację o wytworzonych odpadach w roku 2003 do Starostwa Powiatowego. Odpadów niebezpiecznych (z grupy 18) wytworzono w sumie 56 kg (Załącznik nr 6).

## 3.4.  Odbiór padliny

31 grudnia 2003 r. gmina zawarła umowę z firmą Usługi-Rakarstwo Rawa Mazowiecka, reprezentowaną przez p. Mariolę Boguszewską na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Maków. Zbierana padlina będzie utylizowana w Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „PROFET” Osetnica Sp. z o.o. Zakład Utylizacyjny w Węgrach k/Opola, z którym firma ma podpisaną umowę. Umowa obowiązuje do końca 2004 r. (Załącznik nr 7).

## 3.5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy

Zezwolenie Starosty na prowadzenie działalności na terenie gminy i powiatu skierniewickiego w zakresie wytwarzania, zbierania, transportu i odzysku odpadów  posiadają następujące firmy:

Tabela nr 10.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania posiadających decyzje

| Nazwa firmy | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość [Mg] | ważność i rodzaj decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRMY Z TERENU GMINY MAKÓW |
| GS Samopomoc Chłopska, Maków | Odpadowe oleje silnikowe Zużyte lampy Akumulatory kwasowe | 13 02 08 16 02 13 16 06 01 | do 30 kg do 10 kg 2 szt. | zatwierdzony program odpadami niebezpiecznymi |
| PPHU STAKO, Brzeziny, filia Maków, ul. Przemysłowa | Odpady z odwadniania olejów w separatorach Zużyte lampy | 13 05 02 16 08 21 | 1,8 m3 10 szt. | straciła ważność |
| FUNGIS Sp. z o.o., Wola Makowska, Maków | Odpadowe oleje Zużyte akumulatory Zużyte świetlówki Zużyte filtry olejowe Zużyte zaolejone czyściwo | 13 01, 02 16 06 01 16 02 13 16 01 07 15 02 02 | 0,700 0,150 0,015 0,060 0,070 | 12.05.2014 r. decyzja zatwierdzająca program gosp. odpadami niebezpiecznymi |
|  | Odpady z elektrowni Rea-Gipsy Odpady z rolnictwa: słoma kurzak obornik koński | 10 01 05 02 01 03 02 01 06 02 01 06 | 3500 30 000 23 000 17 000 | 12.05.2014 r, decyzja na odzysk i zbieranie |
| FUNGIS Sp. z o.o. Wola Makowska, Maków | Fosfogipsy z ZC Police | 06 09 01 | do 1000 | 11.12.2011 r. decyzja na odzysk |
| Załącznik nr 8a |
| FIRMY POSIADAJĄCE DECYZJĘ NA WYTWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WYDANE PRZEZ STAROSTĘ |
| FAMBUD, Skierniewice | W załączniku |  |  |  |
| Zakład Produkcji Polimerobetonu MPIS S.A., Dębowa Góra |  |  |  |  |
| JUNOPOL, Dębowa Góra |  |  |  |  |
| ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. , Mokra Prawa |  |  |  |  |
| FIRMY POSIADAJĄCE ZATWIERDZONE PRZEZ STAROSTĘ PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI |
| PPH TEKSPOD Halinów, obiekt Dąbrowice | W załączniku |  |  |  |
| SANITEX, Miedniewice Topola 23a, Skierniewice |  |  |  |  |
| RZD im. Prof. Skoczylasa, Żelazna, Skierniewice |  |  |  |  |
| HORTMASZ, Strobów, Skierniewice |  |  |  |  |
| ISiK Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn |  |  |  |  |
| ISiK w Skierniewicach |  |  |  |  |
| OSM Głuchów |  |  |  |  |
| Ośr. Elitarnego Mat. Szkółkarskiego w Prusach |  |  |  |  |
| Załącznik nr 8b |
| FIRMY POSIADAJĄCE DECYZJĘ NA ZBIÓRKĘ, TRANSPORT, ODZYSK, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW WYDANE PRZEZ STAROSTĘ |
| PED-BRUK, Kolonia Starorawska, Nowy Kawęczyn | Odpady metalowe Metale żelazne Odpady i złomy metaliczne Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale Odpady z mechanicznej obróbki odpadów Odpady komunalne – metale | 02 01 10 16 01 17 17 04 02,05,07 19 10 01, 02 19 12 02,03 20 01 40 |  | 31.08.2014 r. decyzja na zbiórkę i transport |
| PHU SANITEX, Miedniewice, Skierniewice | Odpady z przemysłu rolno-spożyw. Z przetworzonych włókien tekst. Odpadów tworzyw sztucznych Opakowań Zużytych mat. filtracyjnych Odpadów betonu i gruzu Gruz ceglany Mieszaniny metali | 02 03 01, 04 04 02 22 07 02 13 15 01 01-07 15 02 03 17 01 01 17 01 02 17 04 07 |  | 13.06.2012 r. decyzja na zbiórkę i transport na terenie gmin Skierniewice, Bolimów, Lipce, Słupia |
| TEDI - skup złomu, Skierniewice, ul.Sucharskiego 14 | W załączniku |  |  | 4.08.2014 r. decyzja na zbiórkę |
| PPHU WIMA, Skierniewice | W załączniku |  |  | 7.01.2014 r. decyzja na zbiórkę |
| M.Boguszewska, Rawa Mazowiecka | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego ryzyka Zwierzęta padłe | 02 01 81 02 01 82 02 02 80 02 02 81 |  | 15.12.2013 r. decyzja na zbiórkę |
| PPHU TRANS-KOM, J.Kosmatka, Nowy Kawęczyn | Transport popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego z elektrowni Bełchatów | 10 01 02 |  | 4.11.2013 r. decyzja na zbiórkę |
| J.Kobyłecki, Głuchów | Zużyte akumulatory | 16 06 01 |  | 12.02.2012 r. decyzja na zbiórkę |
| J.Szczechowska, Lipce Reymontowskie | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego ryzyka zwierzęta padłe | 02 01 81 02 02 81 02 01 82 |  | 6.04.2013 r. decyzja na transport |
| Transport ciężarowy – handel materiałami budowlanymi, Dębowa Góra, Skierniewice | Transport żużli z EC Siekierki | 10 01 01 10 01 02 |  | 3.09.2013 r. decyzja na transport |
| Usługi Transportowe, Prace Ziemne i Wykopy, A.Paczkowski, Żelazna 42, Skierniewice | Odpady betonu i gruzu betonowego Gruz ceglany Zmieszane odpady betonu i gruzu cegl. Gleba i ziemia | 17 01 01 17 01 02 17 01 07 17 05 04 |  | 7.04.2013 r. decyzja na transport |
| Transport-Handel Obwoźny, T.Swęda, Lipce R. | Odpadowa tkanka zwierzęca Surowce i produkty nie nadające się do spożycia | 02 02 02 02 02 03 |  | 10.12.2012 r. decyzja na transport |
| L.Podladowski, Dębowa Góra, Skierniewice | Żużel z EC Siekierki Popiół lotny z EC Siekierki | 10 01 01 10 01 02 | do 60 do 120 | 3.09.2013 r. decyzja na odzysk do produkcji wyrobów budowlanych |
| PROBUD, W.Gałecki, Dębowa Góra, Skierniewice | Żużel z EC Siekierki Popiół lotny z EC Siekierki | 10 01 01 10 01 02 | do 120 do 80 | 8.08.2013 decyzja na odzysk do produkcji wyrobów budowlanych |
| M.Gomuliński, Żelazna, Dębowa Góra | Odpady z wydobycia kopalin Odpady żwiru Odpadowe piaski i iły Odpady z ogrodów i parków, gleba i ziemia z budowy i remontów Gleba i ziemia z pogłębiania zbiorników wodnych | 01 01 02 01 04 08 01 04 09 20 02 02 17 05 04 17 05 06 | 1000m.3 2000m.3 1000m.3 5000m.3 1000m.3 | 12.09.2008 r. decyzja na odzysk |
| G. i S. Głuszkowie, Skierniewice | Odpady betonu i gruz betonowy Gruz ceglany Odpady z remontów dróg Gleba i ziemia Urobek z pogłębiania | 17 01 01 17 01 02 17 01 81 17 05 04 17 05 06 | 10000 8000 5000 8000 2000 | 28.05.2012 r. decyzja na odzysk |
| PPHU ALKA, A,Gozdera, Skierniewice, ul.500-lecia 8 | Odpady z tworzyw sztucznych Opakowania z tworzyw sztucznych Odpady z tworzyw sztucznych | 07 02 13 15 01 02 17 02 03 | w sumie do 50 | 12.12.2012 decyzja na odzysk |
| Kwiaciarski Zakład Doświadczalny, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn | Odpadowa masa roślinna Zużyte podłoża do uprawy roślin Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego | 02 01 03 02 01 99 17 01 07 | do 5 do 1 do 10 | 7.07.2014 r. decyzja na odzysk (w załączniku 7b) |
| ISiK Skierniewice | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | do 37 | 15.09.2014 r. decyzja na odzysk (w załączniku 7b) |
| Załącznik nr 8c |
| FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ ODPADAMI AZBESTU I OLEJAMI PRZEPRACOWANYMI |
| Nesco-POLSKA Sp. z o.o. w Piasecznie | Odpady zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 800 | 13.06.2012, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| Zakład Remontowo-Budowlany S.Karolczak, Łódź | Odpady zawierające azbest i substancje niebezpieczne | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 | 1100 | 31.10. 2012, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| PHU FERT, W.Karolczak, Łódź | Odpady zawierające azbest i substancje niebezpieczne | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 | 1150 | 4.02.2012, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| PHU PSUT Edyta, Tomaszów Maz. | Odpady zawierające azbest | 17 06 05 | 200 | 12.03.2013, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| PRTiA TERMOEXPORT, Warszawa | Odpady zawierające azbest i substancje niebezpieczne | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 | 300 | 12.05.2013, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| Centrum Gosp. Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”, Zamość | Odpady zawierające azbest i substancje niebezpieczne | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 | 300 | 27.05.2013, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o., Reguły | Odpady zawierające azbest | 17 06 01 17 06 05 | 400 | 31.12.2010, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| PPHU „GAJAWI”, G.Rogut, Łódź | Odpady zawierające azbest i substancje niebezpieczne | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 | 1100 | 28.06.2014 pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| AWAS-Polska Sp. z o.o., Warszawa | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Szlamy z odwadniania olejów w separatorach Szlamy z kolektorów | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 | 500 500 100 | 8.09.2013, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
|  | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06 | 10 |  |
|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07 | 500 |  |
|  | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 08 | 1000 |  |
|  | Tłuszcze | 19 8 10 | 50 |  |
| AWAS-SERWIS, Warszawa | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01 | 1000 | 6.06.2013, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
|  | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 02 | 600 |  |
|  | Szlamy z kolektorów | 13 05 03 | 800 |  |
|  | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06 | 200 |  |

|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 08 | 1200 |  |
|  | Tłuszcze | 19 8 10 | 200 |  |
|  | inne | 13 08 99 | 400 |  |
| PPHU „GRAMA”, Łańcut | Sorbenty, mat. filtr. , tkaniny zanieczyszczone np. PCB | 15 02 02 | 1 | 25.06.2013 decyzja na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
|  | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 16 07 08 | 5 |  |
|  | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych lub zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 17 02 04 | 100 |  |
|  | Asfalt zawierający smołę | 17 03 01 | 10 |  |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 | 1000 |  |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 | 1000 |  |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 17 08 01 | 200 |  |
| SINTAC Sp. z o.o., Wesoła | W załączniku |  |  | 04.08.2014 r. decyzja na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych |
| Załącznik nr 8d |

## 3.6.     Składowiska odpadów

Na terenie gminy nie ma składowisk odpadów komunalnych pozostających w eksploatacji.

## 3.7.     Komunalne osady ściekowe

Na obszarze gminy, w wiejskich jednostkach osadniczych kanalizacja zbiorcza i oczyszczalnia ścieków nie występują. Istnieją indywidualne rozwiązania przyobiektowe, oparte o zbiorniki typu  "szambo", z których ścieki usuwane są okresowo przez użytkowników na własne pola, często do rowów przydrożnych lub przez samochody asenizacyjne.

Problem wywozu ścieków nie jest na terenie gminy rozwiązany w sposób zorganizowany. Wójt gminy nie wydał żadnej decyzji na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie firmy.

Przy ciągle wzrastającym zużyciu wody dostarczanej siecią wodociągów wiejskich, brak właściwych urządzeń do unieszkodliwienia ścieków stanowi duże zagrożenie dla wód podziemnych, zwłaszcza dla  płytko zalegających i często niedostatecznie izolowanych od powierzchni wód czwartorzędowych.

## 3.8.   Główne problemy gospodarki odpadami w gminie

Poniżej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy, wymagające pilnego rozwiązania:

- Brak dokładnych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i gospodarowania nimi. Część odpadów komunalnych jest z pewnością wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenów oraz w inne miejsca do tego celu nie przeznaczone. Powoduje to tworzenie „dzikich wysypisk”, które obniżają walory krajobrazowe oraz zanieczyszczają środowisko.

- Stopień obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów jest niedostateczny.

- Niedostateczny jest stopień  zbiórki selektywnej odpadów poużytkowych.

- Brak informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz systemie zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych.

- Brak rozwiązań w przypadku odpadów ulegających biodegradacji.

Podsumowując można stwierdzić, że obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej na terenie gminy Maków nie spełnia wymogów nowoczesnego systemu, a przede wszystkim:

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów,

- recyklingu,

- bezpiecznych składowisk.

# 4.  PROGNOZA NAGROMADZENIA I SKŁADU GRUPOWEGO ODPADÓW   KOMUNALNYCH

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące z innych źródeł i podobne do powstających w gospodarstwach domowych pod względem charakteru lub składu.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plany gminne powinny dotyczyć w szczególności odpadów komunalnych gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy.

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych wpływ mają dwa czynniki:

- zmiany jednostkowego wskaźnika nagromadzenia

- zmiany liczby ludności.

Według Studium zakłada się dwa warianty rozwoju sytuacji demograficznej w gminie Maków. Wariant optymistyczny, który nie sprawdza się w rzeczywistości oraz wariant pesymistyczny, który wydaje się być bardziej realny. Przewiduje się w nim, że do roku 2005 liczba ludności obniży się do 5972 osób, a w 2010 wyniesie zaledwie 5852.

W związku z tym w niniejszym planie, w perspektywie lat 2004, 2007, 2011 i 2015 przyjęto liczbę mieszkańców odpowiednio 6100, 6000, 5900, 5900.

Tabela nr 11.     Prognoza liczby ludności gminy Maków do roku 2015.

| Gmina | Ilość mieszkańców |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Maków | 6100 | 6000 | 5900 | 5900 |

Natomiast zmiany jednostkowego wskaźnika nagromadzenia odpadów w podziale na poszczególne frakcje przyjęto według PPGO:

Tabela nr 12.  Zmiany wskaźników  nagromadzenia poszczególnych frakcji odpadów

| Frakcja odpadów | Ilość odpadów [kg/M/rok] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady organiczne roślinne | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 |
| Odpady organiczne inne | 2,98 | 3,04 | 3,07 | 3,10 |
| Odpady zielone | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Papier i tektura (nieopakow.) | 3,17 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Opakowania z papieru i tektury | 4,60 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakow) | 1,94 | 1,94 | 1,55 | 1,24 |
| Opakowania z tw. sztucznych | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| Tekstylia | 3,24 | 3,27 | 3,30 | 3,34 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
| Opakowania ze szkła | 19,68 | 20,80 | 20,28 | 20,48 |
| Metale | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Opakowania z aluminium | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Odpady mineralne | 12,12 | 12,24 | 12,37 | 12,49 |
| Drobna frakcja popiołowa | 36,11 | 35,03 | 33,98 | 32,96 |
| Odpady wielkogabarytowe | 7,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Odpady budowlane | 20,00 | 40,00 | 42,63 | 45,44 |
| Odpady niebezpieczne | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Razem | 156 | 183 | 185 | 187 |

KPGO przewiduje, że przez najbliższe 5 lat dominować będzie postawa konsumpcyjna, przyczyniająca się do powstania dużej ilości odpadów. W rezultacie wskaźnik nagromadzenia będzie stale wzrastać (nie więcej niż 3% rocznie). W następnych latach, w miarę działań proekologicznych, bardziej świadome społeczeństwo będzie wybierać wyroby z materiałów przyjaznych środowisku – drewna, papieru oraz materiałów nadających się do recyklingu. W wyniku tej zmiany spadnie zawartość tworzyw sztucznych w odpadach, a wzrośnie szkła oraz drewna.

Okresy prognostyczne przyjęto zgodnie z PPGO: 2004, 2007, 2011, 2015. Na podstawie prognozy zmian poszczególnych strumieni odpadów komunalnych zawartych w powiatowym planie, przedstawiono prognozę zmian składu i ilości odpadów komunalnych w kolejnych latach w gminie Maków.

Tabela nr 13.    Prognoza ilości strumieni odp.  komunalnych  dla  gminy Maków – rok 2004

| Strumień odpadów [kg] | Wskaźnik nagr. kg/M/rok | Razem [kg] |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności |  | 6100 |
| Odpady organiczne roślinne | 25,09 | 153 049 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,45 | 8 845 |
| Odpady organiczne inne | 2,98 | 18 178 |
| Odpady zielone | 1,02 | 6 222 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 3,17 | 19 337 |
| Opakowania z papieru i tektury | 4,60 | 28 060 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,65 | 3 965 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,94 | 11 834 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,62 | 3 782 |
| Tekstylia | 3,24 | 19 764 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,04 | 6 344 |
| Opakowania ze szkła | 19,68 | 120 048 |
| Metale | 8,78 | 53 558 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,14 | 19 154 |
| Opakowania z aluminium | 0,91 | 5 551 |
| Odpady mineralne | 12,12 | 73 932 |
| Drobna frakcja popiołowa | 36,11 | 220 271 |
| Odpady wielkogabarytowe | 7,50 | 45 750 |
| Odpady budowlane | 20,00 | 122 000 |
| Odpady niebezpieczne | 1,98 | 12 078 |
| Razem | 156 | 951 600 |

Tabela nr 14.    Prognoza ilości strumieni odp.  komunalnych dla  gminy Maków – rok 2007

| Strumień odpadów [kg] | Wskaźnik nagr. kg/M/rok | Razem [kg] |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności |  | 6000 |
| Odpady organiczne roślinne | 25,09 | 150 540 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,44 | 8 640 |
| Odpady organiczne inne | 3,04 | 18 240 |
| Odpady zielone | 1,04 | 6 240 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 3,20 | 19 200 |
| Opakowania z paieru i tektury | 4,65 | 27 900 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,65 | 3 900 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,94 | 11 640 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,62 | 3 720 |
| Tekstylia | 3,27 | 19 620 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,06 | 6 360 |
| Opakowania ze szkła | 20,80 | 124 800 |
| Metale | 8,78 | 52 680 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,14 | 18 840 |
| Opakowania z aluminium | 0,91 | 5 460 |
| Odpady mineralne | 12,24 | 73 440 |
| Drobna frakcja popiołowa | 35,03 | 210 180 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 90 000 |
| Odpady budowlane | 40,00 | 240 000 |
| Odpady niebezpieczne | 1,98 | 11 880 |
| Razem | 183,88 | 1 103 280 |

Tabela nr 15.    Prognoza ilości strumieni odp.  komunalnych dla gminy Maków – rok 2011

| Strumień odpadów [kg] | Wskaźnik nagr. kg/M/rok | Razem [kg] |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności |  | 5900 |
| Odpady organiczne roślinne | 25,09 | 148 031 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,42 | 8 378 |
| Odpady organiczne inne | 3,07 | 18 113 |
| Odpady zielone | 1,06 | 6 254 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 3,20 | 18 880 |
| Opakowania z paieru i tektury | 4,65 | 27 435 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,65 | 3 835 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,55 | 9 145 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,61 | 3 599 |
| Tekstylia | 3,30 | 19 470 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,07 | 6 313 |
| Opakowania ze szkła | 20,28 | 119 652 |
| Metale | 8,78 | 51 802 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,14 | 18 526 |
| Opakowania z aluminium | 0,91 | 5 369 |
| Odpady mineralne | 12,37 | 72 983 |
| Drobna frakcja popiołowa | 33,98 | 200 482 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 88 500 |
| Odpady budowlane | 42,63 | 251 517 |
| Odpady niebezpieczne | 1,98 | 11 682 |
| Razem | 184,74 | 1 089 966 |

Tabela nr 16.    Prognoza ilości strumieni odp. komunalnych  dla gminy Maków – rok 2015

| Strumień odpadów [kg] | Wskaźnik nagr. kg/M/rok | Razem [kg] |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności |  | 5900 |
| Odpady organiczne roślinne | 25,09 | 148 031 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 1,41 | 8 319 |
| Odpady organiczne inne | 3,10 | 18 290 |
| Odpady zielone | 1,08 | 6 372 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 3,20 | 18 880 |
| Opakowania z paieru i tektury | 4,65 | 27 435 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,65 | 3 835 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,24 | 7 316 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,60 | 3 540 |
| Tekstylia | 3,34 | 19 706 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,08 | 6 372 |
| Opakowania ze szkła | 20,48 | 120 832 |
| Metale | 8,78 | 51 802 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,14 | 18 526 |
| Opakowania z aluminium | 0,91 | 5 369 |
| Odpady mineralne | 12,49 | 73 691 |
| Drobna frakcja popiołowa | 32,96 | 194 464 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 88 500 |
| Odpady budowlane | 45,44 | 268 096 |
| Odpady niebezpieczne | 1,98 | 11 682 |
| Razem | 186,62 | 1 101 058 |

Z przedstawionej prognozy wynika, że do roku 2007 ilość odpadów będzie rosnąć. Przyczyną takiego zjawiska będzie rosnący poziom życia mieszkańców, a tym samym zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów oraz objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów. W późniejszym okresie, po roku 2007,  wzrost nie będzie taki wyraźny. A pomiędzy rokiem 2007 i 2011 nastąpi nawet lekki spadek ilości odpadów.

## Zmiany poszczególnych frakcji odpadów zostały omówione w  poniższych rozdziałach:

## 4.1. Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji należą:

- odpady organiczne roślinne

- odpady organiczne zwierzęce

- odpady organiczne inne np. odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych

- odpady zielone np. odpady powstające przy pielęgnacji ogrodów i parków

- papier i tektura

Na podstawie prognozy ilości i składu odpadów komunalnych oszacowano prognozę ilości powstających na terenie gminy odpadów ulegających biodegradacji w latach objętych planem.

Tabela nr 17. Prognoza zmiany ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

powstających na terenie gminy.

| Nazwa strumienia | Ilość powstających rocznie odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady organiczne Odpady zielone Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 180,0 6,2 19,3 | 177,3 6,2 19,2 | 174,4 6,2 18,9 | 174,6 6,4 18,9 |
| Suma | 205,5 | 202,7 | 199,5 | 199,9 |

Zgodnie z nową ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy 99/31/EC odpady ulegające biodegradacji nie powinny trafiać na składowiska.

Docelowo na terenach wiejskich odpady te będą kompostowane przez mieszkańców i wykorzystywane na własne potrzeby w gospodarstwach.

## 4.2. Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary, uniemożliwiające ich do standardowych pojemników na odpady, wymagają specjalnych sposobów zbierania. Do takich odpadów należą: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, opakowania przestrzenne. Wraz ze wzrostem konsumpcji i rosnącym poziomem życia ilość odpadów wielkogabarytowych rośnie.

Tabela nr 18.    Prognoza zmiany ilości odpadów wielkogabarytowych powstających na

terenie gminy.

| Nazwa strumienia | Ilość powstających rocznie odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady wielkogabarytowe | 45,7 | 90,0 | 88,5 | 88,5 |

Ilość odpadów wielkogabarytowych w odpadach komunalnych będzie gwałtownie rosnąć do roku 2007 , a potem pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie. Duży prognozowany wzrost ilości tych odpadów do roku 2007 wynika z faktu, że wskutek organizacji systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych te odpady, które dotychczas były zagospodarowywane we własnym zakresie przez mieszkańców będą trafiać do systemu zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe są źródłem surowców wtórnych, ale również źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić.

## 4.3. Odpady budowlane

Do odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych należą głównie:

- odpady materiałów i elementów budowlanych – gruz betonowy, ceglany, ceramiczny,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych – pokrycia dachowe,

- złomy metaliczne,

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir,

- odpady materiałów izolacyjnych.

Tabela nr 19.    Prognoza zmiany ilości odpadów budowlanych powstających na terenie

gminy.

| Nazwa strumienia | Ilość powstających rocznie odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady budowlane | 122 | 240 | 251,5 | 268 |

Podobnie jak w przypadku odpadów wielkogabarytowych ilość powstających rocznie odpadów budowlanych w odpadach komunalnych wzrośnie dwukrotnie do roku 2007. Zakładany w prognozie wzrost jest związany z planowaną organizacją zbiórki tych odpadów i przewidywanym wzrostem liczby inwestycji budowlanych w nadchodzących latach.

## 4.4. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych.

Do najważniejszych grup odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych należą:

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady farb, tuszy, klejów i szczeliw,

- zużyte lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,

- przeterminowane leki,

- odpady olejów mineralnych i tłuszczy,

- przeterminowane środki ochrony roślin,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne,

- odpady drewna zawierające substancje niebezpieczne,

- zużyte urządzenia zawierające freony,

- odpady rozpuszczalników.

Tabela nr 20.    Prognoza zmiany ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie

odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

| Nazwa strumienia | Ilość powstających rocznie odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Odpady niebezpieczne | 12 | 11,9 | 11,7 | 11,7 |

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli.

## 4.5.  Odpady opakowaniowe

Pod pojęciem odpadów opakowaniowych rozumie się odpady opakowań z:

- papieru i tektury,

- szkła,

- tworzyw sztucznych,

- wielomateriałowe

- blachy stalowej,

- aluminium,

- drewna i materiałów naturalnych.

Tabela nr 21.    Prognoza zmiany ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie

gminy.

| Nazwa strumienia | Ilość powstających rocznie odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania ze szkła Opakowania z blachy stalowej Opakowania z aluminium | 28 3,9 3,8 120 19,1 5,6 | 27,9 3,9 3,7 124,8 18,8 5,5 | 27,4 3,8 3,6 119,6 18,5 5,4 | 27,4 3,8 3,5 120,8 18,5 5,4 |
| Suma | 180,4 | 184,6 | 178,3 | 179,4 |

Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2000 r. wprowadza obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2007 r. docelowego poziomu:

- odzysku w wysokości 50%

- recyklingu w wysokości 25%.

W myśl ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628) przez:

odzysk – rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

recykling – rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny (kompostowanie), z wyjątkiem odzysku energii.

W odpadach opakowaniowych dominują i będą dominować  odpady ze szkła oraz papieru i tektury. Najmniejszy procent przypada na opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania kompozytowe.

# 5.     DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1.        Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Działania ujęte w ustawie o odpadach

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów zapisane są w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

( ...)

Art. 5

Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

-  zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania

-    zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów

-  zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi

##### Art. 6

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi

##### Art. 7

- Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami

- Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami

- Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych

- Ministrowie właściwi do spraw gospodarki, zdrowia, rolnictwa, administracji publicznej, w zakresie swoich kompetencji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, kierując się potrzebą stworzenia schematów postępowania z tymi odpadami przez ich posiadaczy

( ... )

##### Art. 9

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione

##### Art. 10

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny

( ... )

Działania ujęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Ścisłe przestrzeganie uznanej hierarchii działań w gospodarowaniu odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystywanie i odzyskiwanie materiałów oraz energii, przekształcanie fizykochemiczne, termiczne lub biologiczne, unieszkodliwianie poprzez obróbkę termiczną i bezpieczne składowanie – służyć będzie zarówno zmniejszeniu rozmiaru problemu odpadów, jak i oszczędności energii oraz surowców.

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej Unii Europejskiej, jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów zastosować można szereg metod i działań, obejmujących między innymi:

- edukację społeczną, prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów,

- spełnienie obowiązków określonych w przepisach,

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów,

- zachętę do kompostowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tzw. kompostownikach.

Posłużenie się kombinacją powyższych działań może przynieść zamierzone skutki w postaci wyższych wskaźników zbiórki.

Zgodnie z zasadą przeciwdziałania powstawaniu odpadów opakowaniowych władze publiczne preferują opakowania wielokrotnego użycia w przypadkach uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie oraz z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa oraz higieny. Zamierzają dopingować producentów do rozszerzenia stosowania takich opakowań przez wprowadzanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych (np. wprowadzanie systemu depozytowego na opakowania jednorazowego użycia do napojów itp.).

Działania kształtujące postawy konsumentów

W celu zachęty konsumentów do redukowania ilości produkowanych odpadów stosować należy następujące działania:

Edukację społeczną:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja)

- za pomocą ulotek, akcji plakatowej itp

Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Działania mające na celu kreowanie proekologicznych postaw konsumentów powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować m.in. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej edukacji należy zachęcać konsumentów do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach ulegających biodegradacji, jak również do rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku oraz wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

## 5.2.     Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Działania krótkookresowe do roku 2006

Dla osiągnięcia celów odnośnie ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami:

- Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie  wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli

- Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych

- Budowa składowisk regionalnych wg standardów Unii Europejskiej.

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Utworzenie w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu ponad gminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć

- Planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia

- Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Działania średniookresowe do roku 2010

W celu osiągnięcia ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami:

- Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów

- Intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

## 5.3.     Działania wspomagające prawidłowe postępowania w zakresie zbiórki i transportu odpadów

Zbiórka i transport odpadów komunalnych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 razy w tygodniu

dla budownictwa jednorodzinnego – 1 raz w tygodniu

dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) – 1 raz w miesiącu

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zapisano, iż wszyscy mieszkańcy Polski powinni być objęci usługami odbioru odpadów do końca 2006r.

Zbiórka selektywna odpadów komunalnych

Zbiórkę selektywną odpadów komunalnych należy prowadzić wykorzystując jeden z zaproponowanych poniżej systemów.

Zbiórka selektywna "u źródła"

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów, polegająca na indywidualnym odbiorze odpadów z każdej posesji. Zaletą tej formy zbiórki odpadów jest otrzymanie czystego, jednorodnego materiału, wadą natomiast, duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniową rozbudowę systemu w celu osiągnięcia bardziej precyzyjnego selekcjonowania odpadów. Tego typu zbiórkę prowadzić można wykorzystując następujące systemy pojemnikowe:

System dwupojemnikowy:

pojemnik na odpady suche – zmieszane

pojemnik na odpady mokre – pozostałe odpady z przewagą składników organicznych

Odpady mokre trafiają do kompostowni lub na składowiska, natomiast odpady suche do zakładu segregacji mechanicznej, która jest znacznie prostsza i bardziej efektywna, gdy surowce nie są zmieszane i zabrudzone odpadami mokrymi.

System trójpojemnikowy:

pojemnik na surowce wtórne

pojemnik na odpady organiczne

pojemnik na pozostałe odpady

System wielopojemnikowy:

pojemnik na szkło

pojemnik na papier

pojemnik na tworzywa sztuczne

pojemnik na odpady ulegające biodegradacji

pojemnik na pozostałe odpady.

Kontenery ustawione w sąsiedztwie (tzw. centra zbiórki)

Jest to najprostszy system, polegający na ustawieniu w wybranych, newralgicznych punktach miasta, osiedla lub wsi specjalnych, odpowiednio oznakowanych zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych. Stosowanie tego systemu możliwe jest jednak również na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać od 500 do 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.

Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (tzw. centra recyklingu)

Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, obsługujące znaczny teren (10 – 25 tys. gospodarstw domowych), wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników . Do punktów tych mieszkańcy mogą dowozić, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiającymi odbiór znacznie większej gamy surowców niż system omówiony powyżej. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych, takich jak: makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy, w punkcie odbierane są również:

- odpady niebezpieczne

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane

- odpady z ogrodów i terenów zielonych

Na terenach wiejskich, funkcję zbiorczych punków gromadzenia odpadów mogą pełnić Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO).

Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku. Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:

Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- bezpośrednio z domostw (tzw. zbiórka przy „krawężniku”)

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie gospodarstw domowych (tzw. centra zbiórki)

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (tzw. centra recyklingu)

Ostatnia z ww. metod gwarantuje uzyskanie surowca o wysokiej czystości, co ma szczególne znaczenie dla dalszego procesu unieszkodliwiania odpadów, szczególnie w przypadku wdrożenia zintegrowanego systemu zbiórki, którego elementem jest kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji. Wysokiej jakości kompost, może być następnie zagospodarowywany w różny sposób np. jako nawóz pod uprawy.

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym

W tej metodzie, odpady ulegające biodegradacji są zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne wymagające specjalistycznego unieszkodliwienia. Uzyskany w ten sposób surowiec może być częściowo zanieczyszczony.

W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowania, uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać niepożądane frakcje np. szkło. Taki produkt może mieć ograniczone zastosowanie, i wykorzystywany może być w wąskim zakresie np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Utylizacja odpadów ulegających  biodegradacji we własnym zakresie

Taki system jest najlepszy dla obszarów wiejskich. Odpady przetwarzane są w kompostownikach przydomowych i zagospodarowane na potrzeby w własne mieszkańców. Taki sposób postępowania zaleca się dla gminy Maków.

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosować można następujące systemy:

- okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”

- dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego), który upraszcza system zbiórki odpadów i usuwania odpadów, które nie zasilają strumienia zmieszanego

- system wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity w stosunku do zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych

w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych

w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych

w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka i transport odpadów komunalnych budowlanych

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity zbiórki odpadów budowlanych:

w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych

w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych

w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych

w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych.

Zbiórka i transport odpadów komunalnych niebezpiecznych

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

Systemy I stopnia

Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt

Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). Docelowo, pojazd obsługiwać będzie obszar o wielkości powiatu

Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze miejskie zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie

Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie w ZZO i na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów

Systemy II stopnia

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów mające na celu magazynowanie odpadów zebranych w gminach (w GPZON) i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity w stosunku do zbiórki odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych:

w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

w roku 2014 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

Zbiórka i transport odpadów tekstylnych

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kolejnym źródłem pozyskania odpadów odzieżowych jest skup pozostałości ze sklepów z używaną odzieżą. Na terenach wiejskich problem unieszkodliwiania odpadów tekstylnych praktycznie nie istnieje. Używana odzież jest zagospodarowywana we własnym zakresie.

## 5.4.      Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

W przypadku, gdy poszczególne rodzaje odpadów ulegających biodegradacji zbierane są oddzielnie, liczba opcji odzysku i unieszkodliwiania jest większa. Stosować można tu szeroki zakres technik i technologii od najprostszych takich jak kompostowanie do bardziej zaawansowanych procesów pirolizy czy zgazowania.

W przypadku zbieranych selektywnie odpadów organicznych, do ich unieszkodliwiania na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną zalecane jest kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie. Na pozostałych terenach, uwzględniając ekonomikę inwestycji, możliwa jest:

- budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej

- budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

Odpady komunalne opakowaniowe i poużytkowe

Poziom odzysku i recyklingu dla papieru i szkła, określony został w II Polityce Ekologicznej Państwa jako cel do osiągnięcia w okresie 2003–2010, wynosi on minimum 50% odzyskiwanych i recyrkulowanych surowców.

Roczne ilości procentowe odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Odpady komunalne wielkogabarytowe

Zebrane odpady wielkogabarytowe powinny być demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie Regionalnych Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych lub na składowiskach gminnych (o ile składowisko takie posiada ważne pozwolenia i decyzję dostosowawczą do wymogów UE oraz nie zostało przewidziane do likwidacji w planach wyższego rzędu). Wydzielone surowce wtórne, głównie metale kolorowe, mogą być następnie sprzedane, natomiast odpady niebezpieczne, takie jak baterie, akumulatory, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony, powinny być kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami KPGO, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.

Odpady komunalne budowlane

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować powinny się specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Zakłady te należy lokalizować w pobliżu obszarów silnie zurbanizowanych. Zakłady te powinny posiadać odpowiednie linie technologiczne do przekształcania gruzu budowlanego i doczyszczanie odpadów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk.

Odpady komunalne niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, transportowane powinny być z miejsc ich tymczasowego gromadzenia do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

Aktualnie w Polsce istnieje sieć zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Jedynie baterie i akumulatory nie są przetwarzane ze względu na brak w kraju odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Zakładany poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych w stosunku do 2002 r. przyjęto zgodnie z KPGO.

## 5.5.    Strategie i instrumenty służące promowaniu zbiórki selektywnej

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności podejmowane będą następujące działania:

- Przestrzeganie obowiązków nałożonych na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych, które obligują gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki)

- Wykorzystanie instrumentów finansowych, poprzez wprowadzenie systemu ulg w opłatach za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów lub ich kompostowanie we własnym zakresie

- Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowiących zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie podmiotów wytwarzających odpady do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

## 5.6.   Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska

Działania zmierzające do redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów polegają głównie na:

- ograniczaniu ilości powstających odpadów

- promowaniu selektywnych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji

- zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji innym niż składowanie.

Dwie pierwsze metody działania zostały opisane w poprzednich rozdziałach. Metody dostępne zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji opisano poniżej.

Zgodnie z KPGO i limitami określonymi Dyrektywie Rady 1999/31/EC, założono następujące cele, dotyczące maksymalnych ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, trafiających na składowiska:

75% do 2010 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

50% do 2013 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

35% do 2020 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2004–2006, polegać będzie przede wszystkim na popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że 5–10% tej grupy odpadów zostanie zagospodarowane w ten sposób.

Dalsze działania, w perspektywie roku 2010, koncentrować będą się na kontynuacji promowania kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Istniejące instalacje do kompostowania odpadów będą sukcesywnie rozbudowywane oraz realizowane będą nowe inwestycje w tym zakresie tak, aby w roku 2010 ich łączna zdolność przerobowa wynosiła ok. 50 – 80 tys. Mg odpadów. Odpady ulegające biodegradacji z terenów wiejskich będą mogły być kierowane do kompostowania w ramach Regionalnych Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, utworzonych w województwie.

# 6.      CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w gminie określono w oparciu  o wytyczne planów gospodarki odpadami wyższego szczebla oraz aktualną sytuację w zakresie gospodarki odpadami w gminie i prognozę dotyczącą wytwarzania odpadów. Przy opracowywaniu Planu gospodarki odpadami zostały określone cele i  zadania dla następujących rodzajów odpadów:

-     komunalnych,

- odpadów niebezpiecznych,

- odpadów wielkogabarytowych,

-     budowlanych,

Główne cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowanie hierarchii działań  w zakresie postępowania z odpadami polegającej na:

- zapobieganiu powstawania odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (np. przez składowanie).

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest: stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia.

Cele i kierunki działania zmierzające do poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Maków zostały przedstawione w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

Cel 1:	Ograniczenie powstawania odpadów oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko

| Lp. | Cel | Kierunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Maków zorganizowanym systemem gospodarki odpadami | - Weryfikacja i dostosowanie uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wymogów prawa oraz opracowanie szczegółowego regulaminu; - Zapewnienie wyposażenia wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy w odpowiednie pojemniki na odpady; - Zapewnienie odbioru odpadów (wydawanie pozwoleń dla firm transportowych); - Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach domowych; konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa miejscowego |
| 2. | Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych do 2007 roku | - Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych; - Zorganizowanie we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz obiektach infrastruktury na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; - Osiągnięcie w 2007 roku: 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem, w tym: opakowania z papieru i tektury – 48% - opakowania kompozytowe – 25% opakowania z tworzyw sztucznych – 25% opakowania szklane – 40% opakowania stalowe – 20% opakowania aluminiowe – 40% oraz osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych: odpady ulegające biodegradacji – 35% odpady niebezpieczne – 15% odpady wielkogabarytowe – 20% odpady budowlane – 20% - Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok. 75 % wytwarzanych odpadów komunalnych - Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach |
| 3. | Dalsze zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych do roku 2011 | - Rozszerzanie systemu selektywnej zbiórki odpadami opakowaniowymi, niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi, budowlanymi - Utrzymanie lub zwiększenie do 2012 roku poziomów odzysku do ok. 65% i recyklingu do ok. 30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań, które aktualnie nie są sprecyzowane. - Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych: odpady niebezpieczne – 50% odpady wielkogabarytowe – 50% odpady budowlane – 50% komunalne osady ściekowe – 55% - Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok. 55 % wytwarzanych odpadów komunalnych |

Cel 2:	Działania edukacyjne wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

| 4. | Podniesienie świadomości społeczeństwa n.t. postępowania z odpadami | - Edukacja formalna (szkolna) – programy ekologiczne nauczania w szkołach, olimpiady, konkursy |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Edukacja nieformalna – przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjno-promocyjne, dotyczące gospodarki odpadami, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy |

Cel 3:	Zorganizowanie obiektów czasowego przetrzymywania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

| 5. | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów (GPZO) | - Zorganizowanie 1 obiektu GPZO pełniącego następujące funkcje: skup surowców wtórnych, odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i czasowe przetrzymanie |
| --- | --- | --- |
| 6. | Rozwiązania ponad gminne | - Korzystanie z rozbudowanego Składowiska Odpadów Komunalnych w Julkowie oraz stacji przeładunku odpadów (SPO) przy tym składowisku, który będzie spełniał następujące funkcje (działania w ramach porozumienia międzygminnego): - odbiór odpadów ze zbiórki selektywnej, waloryzacja i przygotowanie do sprzedaży odpadów opakowaniowych - odbiór i demontaż odpadów wielkogabarytowych - odbiór i kompostowanie odpadów ulegających biodegaradcji (z osadami ściekowymi) - odbiór i czasowe przetrzymywanie odpadów budowlanych - składowanie pozostałych odpadów (balastowych) |
| 7. | Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów | - Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” |

# 7.     ZADANIA DLA GMINY MAKÓW

## 7.1.  Odpady komunalne

### Cel 1: 		Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenie   ich   negatywnego oddziaływania na środowisko

Kierunek 1: 	Organizacja zbiórki odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego wydaje się niemożliwym zapobieżenie powstawaniu bądź ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych. Na terenie gminy należy spodziewać się do roku 2007 wzrostu ilości powstających odpadów. W związku z powyższym należy skupić się na działaniach zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

1.   Objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów

Zakłada się, że do końca 2007 roku wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do zorganizowanego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy będą obsługiwani przez podmioty gospodarcze mające pozwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Obecnie tylko około 30% mieszkańców gminy korzysta ze zorganizowanego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów.

Wywozem odpadów mogą zajmować się tylko firmy do tego uprawnione.

2.   Aktualizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Drugim krokiem będzie aktualizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r., Dz.U. Nr 60 poz. 369 i Nr 121, poz. 770 z 1997 r., Dz.U. Nr 100, poz. 1085 oraz Nr 154, poz. 1800 z 2001 r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 7, poz. 78 z 2003 r.).

Zgodnie z ustawą do zadań gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

-       	Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

-       	Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami:

-  		instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-  		stacji zlewnych, a przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

-  		instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

-  		szaletów publicznych;

-       	Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku;

-    	Określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

-        	Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

-   Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami;

-          Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

-          Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

Gminy ponadto mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

-    	zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

-   	przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez:

-  	wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

-  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków,

-  	zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy,

-  	uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu w/w obowiązków zobowiązani są do udokumentowania przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług jednostek posiadających zezwolenie, obowiązek zbierania odpadów przejmuje gmina, pobierając od tych właścicieli opłaty.

Należy dążyć do objęcia system zorganizowanej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców gminy i podpisania przez nich umów z jednym z odbiorców. Wyposażanie mieszkańców w pojemniki może się odbywać na zasadzie ich wydzierżawiania od firm wywozowych. Worki mogą być dostarczane przez Urząd Gminy lub również przez odbiorców odpadów.

Należy zobowiązać firmy posiadające zezwolenie Wójta do prowadzenia ewidencji zawieranych umów i przekazywaniu ich do Urzędu Gminy w okresach półrocznych wraz z informacją o ilości i sposobie zagospodarowania odebranych odpadów.

Kierunek 2:   	Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów

Wdrożenie programu segregacji odpadów to kilkuletni proces wymagający m.in. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa oraz zapewnienia zbytu wysegregowanych surowców. Segregacja odpadów użytkowych zmniejsza ilość odpadów, a tym samym redukuje ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Zmniejsza przez to zapotrzebowanie na inwestycje, m.in. składowiska odpadów. Istnieją więc racje ekologiczne i komunalne do wspierania inicjatyw wdrażania recyklingu.

Gminy, które już dzisiaj zainwestują w programy selektywnej zbiórki odpadów lub zastosują technologie pozwalające na wykorzystanie frakcji organicznej odpadów, unikną w przyszłości konieczności modyfikacji swojego modelu gospodarki odpadami, a dodatkowo mogą liczyć na preferencyjne finansowanie inwestycji z tego zakresu.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych. Udział społeczności lokalnej jest ważnym czynnikiem, często decydującym o powodzeniu podejmowanych działań. Organizacja selektywnej zbiórki na obszarze gminy powinna uwzględniać obecne i docelowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy może być realizowana w systemie „kontener w sąsiedztwie” lub zbiórka „ u źródła”.

Doświadczenia krajów, które mają rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów wskazują na duże trudności we wprowadzaniu selektywnej zbiórki  wynikające przede wszystkim z oporu społeczeństwa. Warunkami koniecznymi, niezbędnymi do odniesienia sukcesu są:

- edukacja społeczna i propagowanie właściwych wzorców w gospodarce odpadami

- zapewnienie bliskości stacji kontenerów selektywnej zbiórki w stosunku do miejsca zamieszkania

- zapewnienie systematycznego odbioru odpadów ze zbiórki „u źródła” oraz ze stacji kontenerów selektywnej zbiórki

- zapewnienie możliwości przetworzenia i odzysku zebranych selektywnie odpadów.

1.  Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych

Zgodnie z ustawą o trzymaniu czystości i porządku omówionej powyżej, gmina ma obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałania z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Na terenie gminy Maków prowadzona jest obecnie zbiórka selektywna tylko w formie akcyjnej, dwa razy do roku. W przyszłości musi być ona wzmocniona. Ze względu na charakter zabudowy na terenie gminy, pozyskiwanie odpadów opakowaniowych powinno opierać się na systemie zbiórki „u źródła”. Zbiórka powinna być zapoczątkowana programem pilotażowym, którym objęta zostanie jedna miejscowość.

Wprowadzenie systemu wymagać będzie zakupu pojemników lub kolorowych worków przeznaczonych do zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych dla każdego gospodarstwa. Odpady opakowaniowe segregowane przez mieszkańców powinny być cyklicznie (częstotliwość uzależniona od potrzeb) odbierane przez uprawnioną firmę w dni wyznaczone przez Zarząd Gminy, po uprzednim poinformowaniu mieszkańców gminy. Zbiórka selektywna powinna obejmować: makulaturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to:

-	zbiórka surowców wtórnych nie zanieczyszczonych innymi odpadami,

-	gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji,

-	zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania, -krótkoterminowa reorganizacja systemu stosownie do sytuacji rynkowej (zależnie od możliwości zbytu odzyskiwanych surowców),

-	ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania,

-	wydłużenie czasu eksploatacji składowisk.

Wadą jest duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Zbiórka „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Wymaga jednak akceptacji i motywacji mieszkańców.

Program pilotażowy można wprowadzić w miejscowości gminnej – Makowie, który zamieszkuje ponad 1500 ludzi i znajduje się tutaj około 400 budynków, z zastosowaniem trzech worków foliowych: na tworzywa sztuczne, metale i szkło. Najprawdopodobniej makulatura jest zagospodarowywana lokalnie, w gospodarstwach domowych.

Obecnie w Makowie wytwarzane są następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- 1,3 Mg z tworzyw sztucznych

- 39,5 Mg  szklanych

- 8,2 Mg metalowych

W sumie daje to wielkość 49 Mg odpadów.

Niezbędna liczba worków 120 l do odbioru tej ilości odpadów opakowaniowych wyniesie:

49 Mg : 0,24 Mg/m3 = 204,2 m3

204,2 m3 : 0,12 = ok. 1700 sztuk.

Wprowadzenie zbiórki selektywnej powinno być poprzedzone akcją informacyjną i edukacyjną. W celu osiągnięcia sukcesu ważne jest zastosowanie bodźca finansowego tzn. bezpłatny odbiór odpadów segregowanych w przeciwieństwie do odpłatnego odbioru odpadów zmieszanych.

Zaleca się wybór systemu gromadzenia odpadów segregowanych (rodzaje odpadów, pojemniki) zgodny z systemem funkcjonującym na terenie gmin objętych np. porozumieniem o współdziałaniu w zakresie gospodarowania odpadami.

2.  Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Obowiązkiem gminy jest m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. Są to: odpady zawierające azbest, PCB, baterie i akumulatory, oleje odpadow, pestycydy i ich opakowania. Do grupy tej można też zaliczyć zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, specyficzne odpady medyczne, szlamy z chemicznego czyszczenia oraz z procesów obróbki metali. (np. galwaniczne). W strumieniu odpadów komunalnych pojawiają się także: rozpuszczalniki i detergenty oraz ich opakowania, chemikalia fotograficzne, a także opakowania po farbach, lakierach i środkach impregnacyjnych.

Wiele odpadów niebezpiecznych powstaje w sposób rozproszony, stąd najistotniejszą sprawą jest stworzenie warunków do ich zbiórki od mieszkańców oraz małych i średnich firm.

Zgodnie z KPGO na terenie każdej gminy powinien być zorganizowany punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy Maków funkcję taką będzie pełnił Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO), który będzie wyposażony w specjalne do tego celu przeznaczone pojemniki. Na terenie takiego punktu będą odbierane odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) od mieszkańców, a także przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół, bez wnoszenia opłat. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa za usługę odbioru odpadów powinny płacić.

Koszty unieszkodliwiania odpadów, zebranych od mieszkańców i ze szkół, powinny być pokrywane z funduszy gminnych. Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów niebezpiecznych w sieciach zorganizowanych przez producentów i organizacje odzysku.

Ponadto odbiór odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się w systemie „akcyjnym”. Mieszkańcy gminy będą informowani o dacie odbioru odpadów. W wyznaczonym dniu odpowiednio posegregowane odpady niebezpieczne i odpady wielkogabarytowe (takie jak lodówki, pralki, meble) będą wystawiane a następnie odbierane przez uprawnione jednostki.

Dodatkowo, punkty zbiorki odpadów niebezpiecznych, tj. opakowań po pestycydach oraz zużytych baterii i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, powinny znajdować się w sklepach, które oferują tego typu towary. W aptekach znajdujących się na terenie gminy powinny istnieć punkty zbiórki przeterminowanych leków, a zużytych opon i olejów na stacjach benzynowych. Odbiór odpadów handlowych w placówkach wymaga podpisania z nimi stosownych umów.

Odpady  zawierające azbest

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce. Pozostał natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu

- wojewódzkim

- lokalnym – samorząd powiatu i gminy.

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na szczeblu lokalnym, w pierwszej kolejności będzie dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach do dnia 31 grudnia 2032 r. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest ma dokonać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzorów zawartych w załącznikach do rozporządzenia. Jeden egzemplarz wysyłany jest do wojewody, drugi jest przechowywany przez rok, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Uzyskane dane mają być gromadzone przez Samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego w celu opracowania „Programu...”, stanowiącego integralną część z programem wojewódzkim.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi gminy.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia  każdego roku.

Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności.

Samorząd gminy odpowiada za:

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest,

- przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003.

Obowiązujące rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  (Załącznik nr 9a)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywane azbest (Załącznik nr 9b).

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane tylko poprzez składowanie. Taki sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Pozyskiwane obecnie odpady azbestowe są gromadzone na jednym z dwóch składowisk znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, na których dopuszczalne jest deponowanie tego typu odpadów (składowisko EKO-BORUTA w Zgierzu oraz składowisko na terenie Elektrowni Bełchatów). Zbiórka i transport odpadów zawierających azbest jako odpadów niebezpiecznych powinna odbywać się pod szczególnym nadzorem i przeprowadzana przez uprawione do tego jednostki oraz podlegać ewidencji.

Starosta skierniewicki wydał kilkanaście  decyzji dla firm specjalistycznych na odbiór tego rodzaju odpadów z terenu powiatu zamieszczonych w Załączniku nr 8d.

Odpady zawierające PCB

PCB należą do grupy związków organicznych (najczęściej mieszaniny związków), w których cząsteczce występują atomy chloru jako podstawniki w pierścieniach związków aromatycznych. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska PCB oznacza następujące związki:

- polichlorowane difenyle,

- polichlorowane trifenyle,

- monometylotetrachlorodifenylometan,

- monometylodichlorodifenylometan,

- monometylofibromodifenylometan

oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo (50 ppm) łącznie.

Zastosowanie PCB można podzielić na 3 grupy:

- tzw. zamknięte (łącznie 50 – 60% zużycia PCB):

transformatory,

kondensatory,

silniki elektryczne specjalnego przeznaczenia,

elektromagnesy (rzadko);

- częściowo zamknięte:

systemy grzewczo-chłodzące,

pompy próżniowe,

wyłączniki i przełączniki,

regulatory napięcia,

kable elektryczne;

- otwarte, w których PCB było w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem i mogło się łatwo   przedostać do otoczenia:

plastyfikatory w tworzywach sztucznych,

dodatki do pestycydów,

dodatki do farb okrętowych,

składniki papieru kserograficznego,

smary,

woski odlewnicze,

wykańczanie tekstyliów,

w budownictwie: jako opóźniacz palenia się (meble i ściany, dachówki), jako lepiszcze (wodoodporne powleczenia ścian), plastyfikator (uszczelki drzwi i okien, uszczelnienia odpowietrzników).

W Polsce zaprzestano produkcji kondensatorów zawierających PCB w 1982 roku.

Zaprzestanie produkcji PCB, a w ślad za nim jego stosowania, było rezultatem stwierdzenia wywoływanych przez tę substancję zagrożeń dla środowiska, a zwłaszcza dla zdrowia ludzi. PCB, przedostając się do organizmów żywych, w tym ludzkich, nie ulega rozkładowi i kumuluje się, powodując trwałe uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, śledziony, nerek. Stwierdzono również jego rakotwórcze działanie.

Najistotniejszymi przepisami, wprowadzonymi w życie od 1 stycznia 2002 r. są:

- uznanie PCB za substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska (art. 160 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska);

- zakaz odzysku PCB (art. 38 ust. 1 ustawy o odpadach);

- zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania PCB (art. 160 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska);

- nakaz sukcesywnej eliminacji wykorzystywanego PCB (art. 162 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Równocześnie wprowadzono zakaz spalania PCB na statkach (art. 38 ust. 6 ustawy o odpadach), a jako zalecane metody unieszkodliwiania PCB wskazano:

- spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych,

- ewentualne operacje: D8 (obróbka biologiczna), D9 (obróbka fizyczno-chemiczna), D12 (składowanie w pojemnikach w ziemi).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. (Załącznik Nr 10a) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) użytkownicy urządzeń zawierających PCB powinni byli do końca 2002 r.:

- dokonać inwentaryzacji posiadanych urządzeń;

- oznakować urządzenia zawierające PCB,

- a następnie okresowo przedkładać wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania urządzeń z PCB. Informacje te są przez wojewodę umieszczone w rejestrze (art. 162 ust. 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z przepisem art. 40 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, posiadacze odpadów zawierających PCB są zobowiązani do ich unieszkodliwienia najpóźniej do 31 grudnia 2010 r.

Realne możliwości niedopuszczenia do przedostania się do środowiska obejmują tylko PCB występujące w postaci niewykorzystanych cieczy, przechowywanych w pojemnikach oraz PCB zawartego w urządzeniach elektroenergetycznych.

PCB występowało w obrocie handlowym pod różnymi nazwami. W załączeniu (Załącznik Nr 10b) podano listę zniekształconych nazw handlowych (zgodnie z Poradnikiem gospodarowania odpadami, VERLAG DASHOFER).

W Polsce opublikowano listę urządzeń elektroenergetycznych, w których mogły być stosowane PCB. Jest ona zawarta w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 173, poz. 1416). Zgodnie z przepisem art. 163 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska wyszczególnione w rozporządzeniu urządzenia, w których mogły być wykorzystywane PCB traktuje się jak urządzenia, w których PCB były lub są wykorzystywane, co oznacza, że podlegają one rygorom, o których mowa powyżej. Rozporządzenie przedstawiono w załączeniu (Załącznik Nr 10c).

Na terenie Polski działają dwie instalacje do unieszkodliwiania ciekłych odpadów PCB:

- instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych z odzyskiem chlorowodoru w Zakładach Azotowych „Anvil” S.A. we Włocławku;

- instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych w Zakładach Chemicznych „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym.

W kraju brak jest możliwości unieszkodliwiania kondensatorów zawierających PCB i według ustaleń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – nie przewiduje się budowy odpowiedniej instalacji. Kondensatory zawierające PCB są od kilku lat zbierane przez „Pofrabat” Sp. z o.o. w Warszawie i wywożone przez nią do zniszczenia we Francji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175 poz. 1439) informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003.

Wyeksploatowane pojazdy i opony

Wszystkie samochody wycofane z eksploatacji  powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane będą autoryzowanym zakładom przetwarzania. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

- prowadzić ewidencję przyjmowanych pojazdów do demontażu

- prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu

- gromadzić selektywnie niektóre elementy pojazdów i przygotowywać je do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp.

Zakłada się, że roczna wydajność dobrze prosperującej stacji powinna kształtować się na poziomie około 1200–1500 szt/rok. Orientacyjny koszt netto podstawowego wyposażenia technicznego stacji kształtuje się na poziomie 1 200 000 zł (około 250 000 euro).

Obowiązujące uregulowania prawne zakazujące składowania opon na składowiskach po dniu 1 stycznia 2003 r. oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową wymusiły zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Mogą być one ponownie wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, zagospodarownie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. Pomimo istniejących w kraju możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, są duże trudności z pozyskaniem surowca, ze względu na brak systemu zbiórki opon.

Decyzję Starosty Skierniewickiego na odbiór zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (włączajac maszyny pozadrogowe), odpadów z ich demontażu, przeglądu i konserwacji oraz zużytych opon posiada firma “WIMA”, która dzierżawi od Zakładu “FUMOS” w Skierniewicach halę magazynową o powierzchni 2000 m2 . Odzysk zużytych opon prowadzi także firma Jana Dudy, Handel Hurtowy, Obwoźny-Transport, IMPORT-EXPORT z Głuchowa.

Baterie i akumulatory

Należy usprawnić sposób zbiórki baterii i akumulatorów, w szczególności z rozproszonych miejsc ich powstawania. Podmioty wprowadzające na rynek ww. produkty mają obowiązek ich odzysku. Egzekwowany jest on poprzez zastosowanie opłaty produktowej i depozytowej.

Zaleca się aby wyeksploatowane akumulatory i baterie pochodzące od instytucjonalnych producentów tego typu odpadów były przyjmowane w GPZO, a następnie transportowane do zakładów zagospodarowania odpadów lub bezpośrednio do odbiorców zajmujących się przeróbką tego typu odpadów.

Odpady ropopochodne

Całość przedsięwzięć związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem olejów przepracowanych powinna być koordynowana i kontrolowana na szczeblu wojewódzkim w celu zapewnienia jednolitości systemu. Samorząd wojewódzki wspólnie z przedstawicielami gmin powinien ustalić standard gminnych punktów zlewu olejów odpadowych-przepracowanych będących elementem GPZO.

W przypadku wystąpienia trudności z lokalizacją punktu zlewu, jego rolę pełnić może stacja paliwowa. Władze gminy powinny w takiej sytuacji zawrzeć porozumienie z właścicielem stacji, w celu uzgodnienia warunków współpracy. Stacje paliwowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002r. Dz.U. Nr. 188 poz. 1575, zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport olejów odpadowych-przepracowanych. Rozważyć można również zawarcie porozumienia gminy z innymi podmiotami gospodarczymi (np. warsztatem samochodowym, myjnią samochodową itp.) na prowadzenie gminnego punktu zlewu.

Opakowania po środkach ochrony roślin, jak również przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne), należące do odpadów niebezpiecznych

Zbiórka i zagospodarowanie tego typu odpadów jest określone w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z 2001 r.) oraz ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. nr 63 z 2001 r.) Z treści tych ustaw wynika, że producent bądź importer środków niebezpiecznych jest zobowiązany do ustalenia kaucji w zakresie 10-30% wartości środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu. Zwrot kaucji jest możliwy po dostarczeniu opakowania, a koszt odbioru od sprzedawcy jest w zakresie obowiązków producenta, bądź importera. Niezastosowanie się do tych przepisów podlega karze grzywny. Instytucją sprawującą nadzór nad tymi przepisami jest Inspekcja Handlowa. Na dzień dzisiejszy brak danych, czy system poboru kaucji i odbioru opakowań został wdrożony.

Dodatkowo w projektowanym systemie gospodarki odpadami przewiduje się możliwość dostarczenia przez mieszkańców tego typu odpadów do GPZO.

3.  Zbiórka odpadów budowlanych

Do zbierania i transportu odpadów budowlanych (tj. gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir, odpady obojętne, odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych) należy zobowiązać firmy budowlane i rozbiórkowe posiadające stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Przy planowaniu nowych inwestycji budowlanych należy określić miejsce przeznaczenia ziemi z wykopów oraz warstwy urodzajnej. Tego typu odpady, pod warunkiem, iż nie zawierają substancji niebezpiecznych, powinny być wykorzystywane do kształtowania powierzchni ziemi w granicach terenu, lub też poza jej granicą ze wskazaniem miejsca depozycji.

Nie przewiduje się punktu gromadzenia tego typu odpadów na terenie gminy. Natomiast system odbioru i przetwarzania odpadów budowlanych w celu umożliwienia ich recyklingu będzie zorganizowany w oparciu o punkt o zasięgu regionalnym.

Pojedynczy mieszkaniec gminy w przypadku remontu, rozbiórki lub budowy będzie mógł „na telefon” zamówić pusty kontener na gruz. Po jego napełnieniu znów „na telefon” nastąpi odbiór kontenera przez uprawnioną firmę, na koszt mieszkańca.

#### 4. Pozyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji

Kompostowanie odpadów organicznych jest metodą opartą na naturalnych procesach biochemicznych, zachodzących w glebie. W efekcie procesu kompostowania otrzymuje się materiał stanowiący cenny nawóz. Kompostowanie jest najbardziej ekologiczną metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż eliminuje niekorzystne skutki, jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach a także w technologii spalania. Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania i uzyskania kompostu o dobrych celach użytkowych jest wstępna segregacja odpadów. Najkorzystniej, gdy odbywa się ona u źródła ich powstawania – w gospodarstwach domowych. Obecnie kompostuje się głównie odpady zielone i organiczne wydzielone z masy odpadów komunalnych.

Zgodnie z KPGO zakłada się, że na terenach wiejskich odpady tego typu będą kompostowane w kompostownikach przydomowych i wykorzystywane na własne potrzeby. Do kompostowania nadają się odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, odpady zielone oraz odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty spożywcze przetworzone, które również będą poddawane procesowi kompostowania.

System pozyskiwania tego typu odpadów od ludności oparty powinien być na specjalnej konstrukcji pojemnikach kompostowych, w których występuje możliwość przetwarzania odpadów. Pojemniki takie posiadają 120 lub 240 litrów pojemności i są wykonane z polietylenu wysokiej jakości. Kontenery dla tego procesu mogą być wykonane również z drewna i posiadać otwory wentylacyjne na dole i na górze. W małych jednostkach osadniczych może być stosowana technologia kompostowania odpadów organicznych w pryzmach o wysokości do 4 m. Odpady powinny być przerzucane w celu napowietrzania.

W działaniach długookresowych (po roku 2007) można przeprowadzić rozmowy z organizacjami rolników w celu urządzenia lokalnych kompostowni, w postaci płyt o powierzchni utwardzonej, z doprowadzeniem energii elektrycznej i kanalizacją odcieków, okresowo obsługiwane przewoźnym sprzętem. Kompostownie te będą mogły przyjmować odpady zielone z rolnictwa oraz odpady ulegające biodegradacji z odpadków domowych, a także osady ściekowe z lokalnych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych. Okresowo, w miarę potrzeby, na teren kompostowni mógłby być dostarczany sprzęt – przewracarka do formowania pryzm i przewracania kompostu i zespół czyszczący składający się z rozdzielacza pneumatycznego (usuwanie skrawków folii) oraz sita bębnowego. Gotowy kompost byłby odbierany przez rolników na własne potrzeby.

5.  Pozyskiwanie komunalnych osadów ściekowych

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami ulegającymi biodegradacji, których  nie powinno się deponować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo, ale nie bezpośrednio do gleby. Osady ściekowe powstające na oczyszczalniach ścieków powinny być, zgodnie z PPGO, wykorzystywane do wytwarzania kompostu wspólnie z innymi odpadami organicznymi, jak kora, trociny, zrębki.

W gospodarstwach nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej należy zapewnić, odpowiednie zbiorniki do gromadzenia ścieków. Każde gospodarstwo nie objęte system sieci kanalizacyjnej powinno podpisać z uprawnioną do tego typu usług firmą umowę na ich cykliczny odbiór i wywóz w miejsce do tego przeznaczone.

Gmina ma obowiązek założenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli częstotliwości ich opróżniania. Ma też obowiązek prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Wójt gminy Maków musi wydać odpowiednie pozwolenia dla firm prowadzących usługi asenizacyjne i zobowiązać je do przekazywania w okresach półrocznych ewidencji zawartych umów i ilości odbieranych odpadów. Z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na świadczenie tego typu usług wyłączone zostały gminne jednostki organizacyjne (także spółki prawa handlowego , w których gmina posiada przeważające udziały).

Cel 2:    	Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami

Kierunek 1:  	Edukacja ekologiczna

Tak jak to zostało zapisane w planach wyższego szczebla należy prowadzić ciągłą akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców i przedsiębiorców. W tym celu przewiduje się prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej przez urząd gminy dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasad podpisywania umów z jednostkami odbierającymi odpady.

Konieczna jest również edukacja urzędników w zakresie przestrzegania postanowień uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Najlepiej rozpoczynać edukację od dzieci w szkole. Można tutaj zaproponować przykładowe działania edukacyjne dla szkół:

1.	Zorganizowanie konkursu ekologicznego „Segreguj odpady”, który byłby skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Jest to forma aktywizowania dzieci i młodzieży, ale również ich rodzin i znajomych na rzecz prawidłowego gospodarowania odpadami w domu.

Kołem napędowym konkursu powinna być rywalizacja pomiędzy poszczególnymi szkołami czy klasami, a efektem nagrody ufundowane przez Wójta gminy. Dodatkowym sponsorem może być np. firma recyklingowa, która będzie na bieżąco odbierała odpady i wspierała merytorycznie nauczycieli i organizatorów. Edycje konkursu można organizować rokrocznie.

2.	Międzyszkolny konkurs na projekt aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz racjonalnego gospodarowania odpadami.  Projekt polega na zorganizowaniu konkursu wśród dzieci na zaprojektowanie i wdrożenie konkretnego działania z zakresu gospodarki odpadami np. w osiedlu, wsi, szkole. Mogą to być festyny, happeningi, wycieczki do zakładów unieszkodliwiających odpady.

3.	Projekt wdrożenia właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, który polegać będzie na:

- przeszkoleniu nauczycieli oraz przedstawicieli społeczności gminy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- zorganizowaniu seminarium (lub zapewnieniu uczestnictwa) dla tych osób,

- przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej przez grupę osób przeszkolonych,

- druku i rozpowszechnianiu folderów i plakatów.

Efektem mogą być pomysły praktycznej realizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych.

### W Załączniku nr 11 zamieszczono dodatkowe materiały edukacyjne.

Cel 3:	Zorganizowanie obiektów czasowego przetrzymywania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Kierunek 1: Organizacja gminnych punktów zbiórki odpadów (GPZO)

1.   Budowa GPZO w Makowie

Zgodnie z PPGO planuje się zorganizowanie  gminnych punktów zbiórki odpadów (GPZO). Jest on także przewidziany na terenie gminy Maków.

Do takiego punktu mieszkańcy będą mogli przynosić-dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych, w tym także odpady opakowaniowe.

Teren GPZO powinien mieć ok. 2500 m2, musi być ogrodzony i strzeżony. Jego powierzchnia musi być wybetonowana. Na terenie punktu powinien znajdować się niewielki parking oraz budynek, w którym będą znajdować się pomieszczenia administracyjne oraz portiernia. Punkt musi być wyposażony w kontenery na: baterie, opakowania po farbach i olejach, lampy jarzeniowe, opakowania aerozolowe, przeterminowane leki. Na terenie punktu można także wydzielić pomieszczenie na odpady chemiczne. Powinien znajdować się tu także placyk na odpady wielkogabarytowe i odpady z ogrodów. Punkt zbiórki odpadów może stanowić ważne centrum odzysku surowców wtórnych, dlatego powinien być również wyposażony w szereg pojemników na: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, odpady tekstylne.

Czasowo byłyby tu także składowane odpady wielkogabarytowe, część budowlanych i niebezpiecznych.

Kierunek 2: 	Włączenie w regionalny system gospodarki odpadami

1.     Nawiązanie współpracy międzygminnej w zakresie gospodarowania odpadami

Rozważyć tutaj można dwa warianty:

Pierwszy – zgodny z PPGO z centralnym punktem gospodarki odpadami umiejscowionym w Julkowie.

Według powiatowego planu gospodarki odpadami projektowany system będzie obejmował wszystkie gminy powiatu skierniewickiego. Wskazane jest zawiązanie porozumienia o współdziałaniu w zakresie gospodarki odpadami z innymi jednostkami terytorialnymi, w tym także z powiatem skierniewickim grodzkim. W PPGO planuje się, że powstaną tutaj:

- GPZO w gminach

- Stacja przeładunkowa w rejonie składowiska odpadów w Julkowie

- Nowa kwatera składowiska odpadów w Julkowie.

Liczba mieszkańców powiatu wynosi obecnie niecałe 39 tys., co razem z miastem Skierniewice daje ok. 88 tys. ludzi. Za minimalną wielkość zaludnienia obsługiwaną przez regionalne systemy gospodarki odpadami uznaje się 100-150 tys. W przypadku mniejszej liczby ludności wyższe będą koszty usuwania odpadów ponoszone przez mieszkańców.

W chwili obecnej rada gminy Skierniewice, na której terenie znajduje się składowisko, podjęła uchwałę o dalszej eksploatacji składowiska i jego rozbudowie. Także w przeglądzie ekologicznym obiektu znalazł się wniosek o dalszym jego funkcjonowaniu do 2018 r.

Drugi – porozumienie z powiatem Rawa Mazowiecka, który obejmuje teraz zaledwie około 40 tys. mieszkańców, z zakładem utylizacji odpadów w Pukininie. Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę zakładu unieszkodliwiania i odzysku surowców wtórnych, który składać się będzie z:

- rozbudowanego składowiska w Pukininie

- obiektu technologicznego do segregacji odpadów o zdolności przerobowej 40 Mg/dobę

- kompostowni płytowej

- punktu odbioru i czasowego przetrzymania odpadów niebezpiecznych

- punktu gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych

- płyty do czasowego przetrzymania gruzu i odpadów budowlanych.

Za rozwiązaniem tym może przemawiać argument, że gminę obsługuje obecnie firma INTERTOM, wywożąca odpady na składowisko do Pukinina.

Kierunek 3: 	Rekultywacja terenów zdegradowanych

1.   Bieżąca kontrola i likwidacja dzikich wysypisk odpadów

Dzikie wysypiska śmieci stanowią zagrożenie dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Często zawierają odpady niebezpieczne m.in. azbest, opakowania po olejach i nawozach Toksyczne substancje są wymywane do gleby i przedostają się do wód gruntowych.  Zdarza się, że biogaz powstający na dzikich wysypiskach powoduje samozapłony śmieci i pożary lasu.

Kontrola i likwidacja dzikich wysypisk śmieci należy do zadań własnych gminy. Władze gminy powinny zastosować takie rozwiązania, aby mieszkańcom nie opłacało się wywozić śmieci do lasu.

Dotowanie usuwania odpadów komunalnych z pewnością będzie tańsze od kosztów likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Należy uświadomić mieszkańcom, że wywożąc śmieci do lasu narażają własną gminę na wydatki związane z ich usuwaniem.

Gmina ma obowiązek założenia i prowadzenia wykazu terenów pogórniczych, zdegradowanych i przeznaczonych do rekultywacji.

## 7.2.  Działania  w sektorze gospodarczym

Odpady z sektora gospodarczego powinny być zagospodarowywane przez ich wytwórców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady powinny być wykorzystywane we własnym zakresie. W przypadku gdy wykorzystanie odpadów na terenie zakładu jest niemożliwe, ze względu na przyczyny technologiczne, ekologiczne czy specyfikę odpadów, są przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym zezwolenie na ich odzysk.

Te odpady, których nie będzie możliwości odzyskać zostaną dalej przekazane odbiorcom posiadającym specjalistyczne instalacje do ich unieszkodliwienia, działającym w oparciu o decyzje właściwych terenowych organów administracji.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest także minimalizacja wytwarzania odpadów w tym sektorze. Służą temu następujące przedsięwzięcia:

- optymalizacja gospodarki magazynowej (kontrola zapasów i pozostałości surowców, szkolenia załogi, segregacja odpadów, eliminacja źródeł wycieków i rozlewów)

- modyfikacja urządzeń m.in. poprzez zmiany procesu technologicznego, zastosowanie najlepszej dostępnej technologii (BAT), unowocześnienie procesów technologicznych

- instalowanie systemów zamkniętych (recykling i ponowne użycie)

- wprowadzanie w zakładach produkcyjnych zasad tzw. „czystszej produkcji”. Ideałem CP jest produkcja bezodpadowa

- wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000.

## 7.3.    Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie

Instrumentem zarządzania gospodarką odpadową jest gminny plan gospodarki odpadami. Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy. Może on upoważnić pracowników podległego mu urzędu gminnego lub funkcjonariuszy straży gminnych do wykonywania funkcji kontrolnych z prawem wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, w godzinach 6-22 na pozostały teren i przeprowadzenia badań, żądania informacji, wzywania i przesłuchania osób, żądania okazania dokumentów.

Wójt jest uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom ochrony środowiska.  Może, w trybie decyzji,  nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania i wskazać sposób wykonania decyzji.

Instrumentem gospodarowania odpadami w gminie jest gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, służący wspieraniu przedsięwzięć w tej dziedzinie na terenie gminy. Środki tego funduszu mogą być przeznaczane na:

- realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom

- realizowaniu zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Wykaz spraw w dziedzinie gospodarowania odpadami do rozstrzygania decyzją wójta gminy obejmuje:

- nakazanie z urzędu usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania

- zezwolenie na prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

- opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przedsiębiorstw, prowadzących instalację jeżeli wytwarza rocznie do 1 tony odpadów niebezpiecznych oraz nie prowadzących instalacji, jeżeli wytwarza rocznie od 100 kg do 1 tony odpadów niebezpiecznych.

Formą nadzoru administracyjnego nad wytwarzaniem odpadów jest obowiązek przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi:

- prowadzącego instalację, jeżeli wytwarza rocznie od 5 do 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne

- nie prowadzącego instalacji, jeżeli wytwarza rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych.

Informacje takie przedkładane są wojewodzie lub staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Wytwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo bez złożenia wymaganej informacji o wytwarzanych odpadach jest zagrożone karą grzywny lub aresztu (art. 351, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) orzekaną w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W celu umożliwienia gminie wywiązywania się z przypisanych jej zadań została ona wyposażona w instrumenty władcze. Przepisy gminne są prawem powszechnie obowiązującym, ale tylko na terenie jednej gminy. Podejmowane uchwały cechować musi zróżnicowanie odpowiadające wszystkim wyróżnikom gminy, mającym wpływ na zakres  i sposób realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi. Uprawnienie w zakresie stanowienia o postępowaniu z odpadami komunalnymi przyznane zostało przepisami art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każda gmina może, powołując się na te przepisy, ustanawiać własne prawo obowiązujące na jej terenie, w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczania

- częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Istnieje ustawowy obowiązek zasięgnięcia opinii właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego przed podjęciem uchwały w przedmiocie wyżej wymienionych spraw.

Nowoczesne gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga regionalizacji obsługi komunalnej odpowiednio do wielkości lub przepustowości urządzeń komunalnych takich jak składowiska, spalarnie, stacje przeładunkowe.

Potrzeba integrowania gospodarki odpadami szczególnie ostro zarysowuje się w małych i słabo zurbanizowanych gminach. Przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym dają gminom prawo dobrowolnego zrzeszania się w związki komunalne lub zawieranie porozumień komunalnych.  W przypadku  gminy Maków integracja taka może stanowić cenne narzędzie racjonalizacji gospodarowania odpadami komunalnymi i zarządzania w tym zakresie. Związki komunalne posiadają osobowość prawną i wykonują zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, jako odrębne podmioty.

W celu prawidłowego wdrożenia aspektów planu gospodarki odpadami konieczne będzie:

- wprowadzanie programów szkoleniowych dla pracowników administracji lokalnej w celu zwiększenia ich kompetencji w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami

- szkolenie pracowników administracji i radnych gminy w zakresie zarządzania gospodarką odpadami

- wyznaczanie wydziałom odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami nowych zadań, takich jak rozwój, planowanie i wdrażanie nowych systemów zbierania odpadów, zgodnych z wymogami planu.

# 8.     HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia/zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Osiągnięcie poziomu 100% zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych poprzez pokrycie działalnością firm wywozowych 100% obszaru gminy. Kontrola zawierania umów na wywóz i ich przestrzegania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zobowiązanie firm posiadających zezwolenie Wójta do prowadzenia ewidencji zawieranych umów i przekazywania ich do Urzędu Gminy w okresach półrocznych wraz z informacją o ilości i sposobie zagospodarowania odebranych odpadów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa i organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów (GPZO) w Makowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wprowadzenie pilotażowej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła” w miejscowości gminnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Maków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na pozostałym obszarze gminy, spójnej z przyjętymi rozwiązaniami w obrębie gmin objętych porozumieniem, np. wyposażenie gospodarstw domowych w worki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Organizacja zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych i ich czasowe magazynowanie w GPZO. Zawarcie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Złożenie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB i in.) |  | do dnia 31.03.za poprzedni rok kalend. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontrola częstotliwości ich opróżniania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola sposobu i częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Założenie wykazu terenów pogórniczych, zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sporządzenie raportu z realizacji gminnnego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja i weryfkiacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Organizacja i optymalizacja lokalnych i ponad lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi poprzez (rozwój zbiórki sleketywnej, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wprowadzenie szkoleń dla pracowników UG, doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, rozwój i stworzenie nowych wydziałów gospodarki odpadami ze zwiększonym zakresem obowiązków i kompetencji |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9.     PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko te odpady, z których wcześniej wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu powstania, powinny być (uwzględniając najlepszą dostępną technikę i technologię) przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje znajdują się (tzw. zasada bliskości).

Poziom gminy:

- zagospodarowanie lokalne części odpadów mineralnych np. do utwardzenia dróg

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach

- kompostowanie osadów ściekowych przy oczyszczalniach ścieków

- zbiórka odpadów zmieszanych

- zbiórka odpadów opakowaniowych  „u źródła”

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w GPZO i w systemie akcyjnym

- zbiórka i czasowe magazynowanie odpadów w GPZO

Poziom powiatu:

- stacja przeładunkowa odpadów (SPO) w Julkowie

- wtórne sortowanie odpadów

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Julkowie (nowa kwatera)

Poziom wojewódzki:

-  zagospodarowanie regionalne odpadów czasowo magazynowanych:

odpady niebezpieczne

budowlane

opony

-   odpady opakowaniowe od recyklerów, których nie udało się wykorzystać do recyklingu  materiałowego.

Poniżej przedstawiono projektowany sposób zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Maków w roku 2007 i 2011 w tabeli i na wykresie.

Tabela nr 22.    Projektowane zagospodarowanie odpadów komunalnych [kg].

| Lp. | Strumień odpadów | 2007 r. | 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wytwo- rzone | składo-wane | odzysk | wytwo- rzone | składo- wane | odzysk |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ul. biodegrad. opakowaniowe niebezpieczne wielkogabarytowe budowlane mineralne pozostałe*) | 202 860 184 600 11880 90 000 240 000 283 620 90 320 | 131 859 92 300 10 098 72 000 192 000 283 620 90 320 | 71 001 92 300 1 782 18 000 48 000 - - | 199 656 178 300 11 682 88 500 251 517 273 465 86 846 | 99 828 62 405 5 841 44 250 125 758 273 465 86 846 | 99 828 115 895 5 841 44 250 125 759 - - |
| Razem kg | 1 103 280 | 872 197 | 231 083 | 1 089 966 | 698 393 | 391 573 |

*) pozostałe: tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe), tekstylia, szkło (nieopakowaniowe), metale

# 10.     KOSZTY REALIZACJI PLANU

Jednym z elementów rozpatrywanych w ramach niniejszego planu są koszty.

Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy wymagać będzie zakupu pojemników lub wypożyczenia ich od firm, które będą obsługiwać gminę w tym zakresie oraz organizacji GPZO na jej terenie. Równolegle musi być prowadzona akcja edukacyjna i informacyjna dla społeczeństwa.

W związku z tym szacunkowe nakłady inwestycyjne na rozwój gospodarki odpadami w gminie, w początkowym etapie mogą wyglądać następująco:

Tabela nr 23.    Szacunkowe koszty inwestycyjne.

| Rodzaj inwestycji | Koszty (zł) |
| --- | --- |
| Organizacja GPZO w Makowie | 80 000 (wg WPGO) 500 000 (wg PPGO) |
| Organizacja i przeprowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej | 20 000 |
| Zakup worków do zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w Makowie w ilości 1700 sztuk | ok. 1000 |

Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami problemowymi można przyjąć na tym samym poziomie jak w modelu symulacyjnym zastosowanym w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami:

Tabela nr 24.    Szacunkowe koszty gospodarki odpadami budowlanymi, wielko- gabarytowymi i niebezpiecznymi

| Rodzaj procesu | Wskaźnik kosztów odzysku i unieszkod. odpadów zł/Mg | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu zł/Mg | Ilość Mg odpadów odzyskanych w latach | Sumaryczny koszt odzysku i unieszkod-liwiania (tys. zł) w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 122 | 50 | 49 | 150 | 299 | 915 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 164 | 80 | 18 | 53 | 236 | 695 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | 636 | 200 | 2 | 8 | 254 | 1018 |

Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych w zabudowie zagrodowej są w KPGO szacowane na 50 zł/Mg, a koszty transportu odpadów zmieszanych wynoszą 0,50 zł/Mg za km i odpadów segregowanych 0,60 zł/Mg za rok.

Koszty eksploatacyjne dla gminy będą składały się z następujących elementów:

- zapewnieniu utrzymania i funkcjonowania GPZO – około 40 tys. zł/rok

- organizacji zbiórki odpadów opakowaniowych – 0,60 zł/Mg za km

- organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych – 80 + 200 zł/Mg.

# 11.     ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia.

1. Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci”, wynikającą z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania powinny być ponoszone przez użytkowników systemu gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

2. Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

3. Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i kosztami eksploatacji oraz część kosztów ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami można podzielić na trzy grupy:

publiczne 		– np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych inwestycji publicznych,

prywatne 	– np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prywatne.

W Załączniku nr 12 zamieszczono informację o funduszach strukturalnych i spójności.

# 12.     MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU

System monitoringu realizacji planu składa się z trzech elementów:

- monitoringu środowiska,

- gminnego planu gospodarki odpadami,

- społecznego (odczucia i skutki).

Przebieg realizacji gminnego planu gospodarki odpadami  musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania gminnym planem.

Zarządzanie to dotyczy zarówno działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji celów i priorytetów.

## 12.1.   Monitoring środowiska

Wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska. Normatywy te są podstawą odniesienia oceny, ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W takim ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem oceny efektów realizacji programu ochrony środowiska (w rozumieniu osiągnięcia celów).

Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii Europejskiej.

Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego wzmocnienia osobowego oraz technicznego. Zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny stanu środowiska w województwie łódzkim (w świetle nowych wartości normatywnych oraz zwiększenia ilości punktów pomiarowych) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego pomiarów.

## 12.2.   Monitoring  planu gospodarki odpadami

Realizacja tej części zadań składa się z oceny:

- osiągnięcia celów ekologicznych,

- stopnia realizacji zadań,

- oceny podstaw poszczególnych realizatorów.

Wyniki oceny są podstawą zarządzania Gminnym Planem Gospodarki Odpadami w aspekcie weryfikacji (aktualizacji) celów, modyfikacji mechanizmów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań oraz do egzekwowania zakresu realizacji od wykonawców (od urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych).

Monitoring osiągania celów ekologicznych i realizacji zadań

Wykorzystuje się tu wyniki monitoringu środowiska, a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów Planu są:

- odsetek  redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska (np. emisji zanieczyszczeń lub % redukcji zużycia zasobów naturalnych), a także % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, wzrostu zasobów, wzrostu stopnia oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych). Wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu korzyści,

-  	wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów lub ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca, ilość zużywanej wody oraz wartości liczbowe (np. liczba miejscowości  stosujących zalecane rozwiązania, ilość wody odzyskanej i powtórnie wykorzystanej,  ilość składowisk ogółem i posiadających stosowne zezwolenia i zabezpieczenia),

-   liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań (np. liczba jednostek, które wykonały obowiązujące plany, programy lub przeglądy, liczba działań kontraktowych).

Monitoring realizacji celów i zadań dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

- ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych,

- przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn

zaniechania realizacji zadania,

- ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,

- określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich

przygotowania organizacyjnego i finansowego.

Poniżej zaproponowano wskaźniki monitorowania planu, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela nr 25.    Wskaźniki monitorowania  planu

| Lp. | Wskaźnik |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowisku | % |
| 3 | Stopień obsługi mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | % |
| 4 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych wielkogabarytowych | Mg/M/rok |
| 5 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych budowlanych | Mg/M/rok |
| 6 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych niebezpiecznych | Mg/M/rok |
| 7 | Stopień odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych | % |
| 8 | Stopień odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych | % |
| 9 | Stopień odzysku odpadów komunalnych budowlanych | % |
| 10 | Stopień odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych | % |
| 11 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 12 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | % |
| 13 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z monitoringu  środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby. W oparciu o analizę wskaźników grupy będzie możliwa ocena efektywności realizacji planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.

Stopień realizacji zadań jest w pewnej części również oceną (samooceną) władz samorządowych w zakresie zarządzania gminnym planem gospodarki odpadami.

Elementy sprawozdawczości

Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów:

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie

- karta przekazania odpadu

W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów prowadzącego ww. ewidencje odpadów obejmujące m.in.:

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania

- zestawienie danych o składowiskach.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz. U. nr 152 z 2001 r.

Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 35.1. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz.U. Nr 63 z 2001 r.).

## 12.3.   Monitoring społeczny

Poniżej zaproponowano  wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela nr 26.    Wskaźniki monitorowania społecznego planu.

| L.p. | Wskaźnik |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba/opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | liczba/opis |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z badań społecznych np. raz na 4 lata, które powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki.

Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi, wynikającymi z badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska.

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tę ocenę aktualizacja planu.

# 13. 	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

Założone w planie gospodarki odpadami cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, planami gospodarki odpadami wyższego szczebla. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

Realizacja Planu będzie miała wpływ przede wszystkim na:

- zwiększenie stopnia obsługi mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych do 95-100%

- zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, poprzez system zbiórki selektywnej „u źródła”

- pozyskanie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych poprzez  GPZO

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach przydomowych

- zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska na rzecz odzysku i recyklingu.

Realizacja planu gospodarki odpadami w gminie Maków wpłynie w sposób zdecydowany na poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych,

- ograniczenie udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach,

- zmniejszenia powierzchni terenu potrzebnego do składowania odpadów.

Wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli nad gospodarką odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z nimi.

W wyniku realizacji planu gospodarki odpadami możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych. Z tego też względu należy zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie wykonawstwo obiektów gospodarki odpadami, w tym i na poziom wykonywanych raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko i na poziom wydawanych pozwoleń zintegrowanych. Na etapie eksploatacji obiektów bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych, w tym zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych oraz prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC).

# 14. STRESZCZENIE I PODSUMOWANIE

1. Odpady komunalne będą odbierane przez jednostki i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia. Na terenach nie objętych zorganizowaną zbiórką odpadów samorząd przeprowadzi kontrolę gospodarstw domowych i zarządców nieruchomości w celu osiągnięcia zadania objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym obiorem odpadów komunalnych.

2. Na terenie gminy zostanie zorganizowana selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmująca: makulaturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne w systemie „u źródła”. Dla odpadów zebranych selektywnie zostanie zapewniony stały odbiór przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia.

3.   Zebrane w wyniku selektywnej zbiórki odpadów surowce wtórne będą sprzedawane

przedsiębiorcom, zajmującym się ich zagospodarowywaniem.

4.  Ze względu na wymaganą redukcję zawartości składników ulegających biodegradacji w   odpadach składowanych, która zależy od efektywności rozdziału odpadów komunalnych,  proponuje się przydomowe wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji.

5. Na terenie gminy zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym. Odbieranie i transport odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także ich demontaż i obrót odpadami w celu odzysku najlepiej pozostawić przedsiębiorstwom spoza grupy przedsiębiorstw komunalnych. Jednocześnie Wójt gminy powinien zachować kontrolę nad działalnością tych przedsiębiorstw, w odniesieniu do zapewnienia powszechnych i kompletnych usług w zakresie usuwania odpadów.

6.	Stworzenie gminnego  punktu zbiórki odpadów GPZO umożliwi zbieranie wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych i odpadów problemowych:  niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych.

- Brak odpowiednich instalacji na terenie gminy, jak również założenia PPGO, warunkują konieczność zagospodarowywania w przyszłości odpadów poza gminą (Julków).

- Zgodnie z PPGO Gmina Maków powinna zawiązać porozumienie o współdziałaniu w sferze gospodarowania odpadami z innymi gminami powiatu skierniewickiego i dążyć do tego aby system był w przyszłości spójny.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Maków stanowi realizację obowiązku określonego w artykułach 14, 15 i 16 ustawy o odpadach. Plan gospodarki odpadami stanowi część Programu ochrony środowiska i obejmuje przedsięwzięcia, których celem jest zagospodarowanie odpadów z najlepszym możliwym efektem ekologicznym. Plan ten wymaga koordynacji w skali wojewódzkiej z WPGO i w skali powiatowej z PPGO.

Lista załączników:

      - Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Maków

      - Pozwolenia Wójta na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

      - Decyzja Wójta dla firmy „EKO-TOMEX”

      - (a,b,c) - bazy danych: WBD, SIGOP, Starostwo

      - Decyzja Starosty dla FUNGIS

      - Informacja o odpadach medycznych i weterynaryjnych

      - Umowa na odbiór padliny dla firmy M.Boguszewskiej

      - (a,b,c,d) – decyzje Starostwa dla firm

      - (a,b) – materiały dot. odpadów zawierających azbest

      - (a,b,c) – materiały dot. odpadów zawierających PCB

      - Materiały edukacyjne

      - Informacja o funduszach

# Text boxes

###### GMINA MAKÓW