Załącznik do uchwały nr LI / 246 /10

Rady Gminy Maków

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

VII. Plan finansowy

Realizacja inwestycji wskazanych w Planie Rozwoju Lokalnego jest w znacznej mierze uzależniona od pozyskanych środków zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej. Gmina może liczyć na wsparcie w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Należy podkreślić, iż harmonogram realizacji działań i ich zakres będą poddawane zmianą, w razie zaistniałej potrzeby. Gmina Maków jest ściśle uzależniona od instytucji wdrażającej fundusze Unii Europejskiej i terminów składania wniosków o dofinansowanie. Należy się więc liczyć z faktem, ze nie wszystkie inwestycje będą mogły być zrealizowane.

Infrastruktura drogowa:

| Planowana inwestycja | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Budowa regionalnego ciągu komunikacyjnego poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Maków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 8500 | 7000 | 1050 | 5950 |
| Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami powiatu skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 258 | 145 346 | 394 912 | 1 573 753 | 393 438 | 1 180 315 |
| Przebudowa drogi Maków - Krężce (ulice: Graniczna - Sportowa - Kręta | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 425 | 400 | 60 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Święte Nowaki - Słomków | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 425 | 400 | 60 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej Chlebów - Maków nr 2935E, Święte - Maków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 850 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pszczonów Podłęże | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 105 | 595 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi w Święte Laski nr dz. 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków, ulice Borowiny, Za Górą, Okrężna, Nad Strugą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Pszczonów Majdany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Maków - Kolonia - ul. Zagajna - połączenie do Słomkowa, ul. Gościniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi ul. Źródlana, Strażacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cd.

| Planowana inwestycja | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Budowa regionalnego ciągu komunikacyjnego poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Maków | 5000 | 750 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 802 169 | 200 543 | 601 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Maków - Krężce (ulice: Graniczna - Sportowa - Kręta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Święte Nowaki - Słomków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej Chlebów - Maków nr 2935E, Święte - Maków | 1000 | 150 | 850 | 500 | 75 | 425 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pszczonów Podłęże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 506 | 600 | 90 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi w Święte Laski nr dz. 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków, ulice Borowiny, Za Górą, Okrężna, Nad Strugą | 1000 | 150 | 850 | 1000 | 150 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Pszczonów Majdany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi Maków - Kolonia - ul. Zagajna - połączenie do Słomkowa, ul. Gościniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 112,5 | 637,5 |
| Przebudowa drogi ul. Źródlana, Strażacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 105 | 595 |

Inne inwestycje

| Planowana inwestycja | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Modernizacja bazy społecznej gminy Maków - baza szkolna i ochrony zdrowia | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 85 | 600 | 90 | 510 | 600 | 90 | 510 |
| Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 13259,50 | 6740,50 | 310 000,00 | 57653,04 | 252346,96 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa boiska szkolnego przy gimnazjum w Makowie | 100 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja strażnic oraz świetlic w gminie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 |
| Budowa ścieżek turystyczno - rowerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 90 | 510 | 600 | 90 | 510 |
| Modernizacja oświetlenia gminie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 |
| Remont budynku Urzędu Gminy | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 | 0 | 0 | 0 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Maków | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 850 | 5000 | 750 | 4250 | 2000 | 300 | 1700 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 125 | 375 | 1200 | 300 | 900 |
| Odnowa miejscowości Maków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 600 | 400 | 650 | 550 | 100 |
| Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 110,00 | 4 710,00 | 31 400,00 | 128 185,00 | 22 785,00 | 105 400,00 |
| e - urząd | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 | 0 | 0 | 0 |
| Adaptacja poddasza budynku gimnazjum na cele kulturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37,5 | 212,5 |
| Budowa kompleksu sportowo - widowiskowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa zbiornika retencyjnego w Woli Makowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| Budowa regionalnego centrum kulturalno – rekreacyjnego w Makowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 520,00 | 9 760,00 | 9 760,00 |

Cd.

| Planowana inwestycja | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Modernizacja bazy społecznej gminy Maków - baza szkolna i ochrony zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa boiska szkolnego przy gimnazjum w Makowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja strażnic oraz świetlic w gminie | 100 | 15 | 85 | 500 | 75 | 425 | 100 | 15 | 85 |
| Budowa ścieżek turystyczno - rowerowych | 100 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja oświetlenia gminie | 200 | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remont budynku urzędu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Maków | 5000 | 750 | 4250 | 5000 | 750 | 4250 | 10000 | 1500 | 8500 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odnowa miejscowości Maków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e - urząd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adaptacja poddasza budynku gimnazjum na cele kulturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa kompleksu sportowo - widowiskowego | 1000 | 150 | 850 | 2000 | 300 | 1700 | 2000 | 300 | 1700 |
| Budowa zbiornika retencyjnego w Woli Makowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków | 2 550 000,00 | 382 500,00 | 2 167 500,00 | 4 915 000,00 | 737 250,00 | 4 177 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa regionalnego centrum kulturalno – rekreacyjnego w Makowie | 224 840,88 | 112 420,44 | 112 420,44 | 5 897 234,78 | 2 948 617,39 | 2 948 617,39 | 6 341 801,92 | 3 170 900,96 | 3 170 900,96 |

Inwestycje drogowe:

| Razem w latach 2007-2013 |
| --- |
| Planowana inwestycja | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Budowa regionalnego ciągu komunikacyjnego poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Maków | 22000 | 3300 | 18700 |
| Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 2 916 180 | 739 327 | 2 176 853 |
| Przebudowa drogi Maków - Krężce (ulice: Graniczna - Sportowa - Kręta | 900 | 135 | 765 |
| Przebudowa drogi Święte Nowaki - Słomków | 900 | 135 | 765 |
| Przebudowa drogi powiatowej Chlebów - Maków nr 2935E, Święte - Maków | 2500 | 375 | 2125 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pszczonów Podłęże | 510 | 0 | 510 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 252 | 300 | 45 | 255 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 333 | 700 | 105 | 595 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 506 | 600 | 90 | 510 |
| Przebudowa drogi w Święte Laski nr dz. 211 | 225 | 125 | 100 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków, ulice Borowiny, Za Górą, Okrężna, Nad Strugą | 2000 | 300 | 1700 |
| Przebudowa drogi Pszczonów Majdany | 400 | 60 | 340 |
| Przebudowa drogi Maków - Kolonia - ul. Zagajna - połączenie do Słomkowa, ul. Gościniec | 750 | 112,5 | 637,5 |
| Przebudowa drogi ul. Źródlana, Strażacka | 700 | 105 | 595 |

Inne inwestycje

| Razem w latach 2007-2013 |
| --- |
| Planowana inwestycja | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Modernizacja bazy społecznej gminy Maków - baza szkolna i ochrony zdrowia | 1300 | 195 | 1105 |
| Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej | 330000,00 | 70912,54 | 259087,46 |
| Budowa boiska szkolnego przy gimnazjum w Makowie | 100 | 15 | 85 |
| Modernizacja strażnic oraz świetlic w gminie | 1700 | 255 | 1445 |
| Budowa ścieżek turystyczno - rowerowych | 1300 | 195 | 1105 |
| Modernizacja oświetlenia gminie | 400 | 60 | 340 |
| Remont budynku urzędu gminy | 1000 | 150 | 850 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Maków | 28000 | 4200 | 23800 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie | 1700 | 425 | 1275 |
| Odnowa miejscowości Maków | 1 650 | 1 150 | 500 |
| Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 164 295,00 | 274 95,00 | 136 800,00 |
| e - urząd | 1000 | 150 | 850 |
| Adaptacja poddasza budynku gimnazjum na cele kulturalne | 250 | 37,5 | 212,5 |
| Budowa kompleksu sportowo - widowiskowego | 5000 | 750 | 4250 |
| Budowa zbiornika retencyjnego w Woli Makowskiej | 1000 | 0 | 1000 |
| Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków | 7 485 000,00 | 1 142 750,00 | 6 362 250,00 |
| Budowa regionalnego centrum kulturalno – rekreacyjnego w Makowie | 12 483397,58 | 6 241 698,79 | 6 241 698,79 |

| Nazwa projektu | Termin realizacji | Koszt (w tys. PLN) | Oczekiwane rezultaty | Priorytet | Kategoria interwencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi Maków - Krężce (ulice: Graniczna - Sportowa - Kręta | 2007-2009 | Razem - 900 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg | 2 | 23 |
|  |  | Środki własne -135 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne -765 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pszczonów Podłęże | 2007 -2009 | Razem -510 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 0 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 510 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi Święte Nowaki - Słomków | 2008 -2009 | Razem -900 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne -135 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne -765 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Chlebów - Maków nr 2935E, Święte - Maków | 2010 -2012 | Razem -2500 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 375 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 2125 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 2008 - 2010 | Razem – 2 916 180 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne – 739 327 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne – 2 176 853 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 252 | 2009 | Razem -300 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 45 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne -255 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 333 | 2010 | Razem -700 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 105 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 595 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki działka nr 506 | 2011 | Razem -600 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 90 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne -510 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi w Święte Laski nr dz. 211 | 2009 | Razem -225 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 125 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 100 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków, ulice Borowiny, Za Górą, Okrężna, Nad Strugą | 2011-2012 | Razem -2000 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 300 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 1700 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi Pszczonów Majdany | 2009 | Razem -400 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 60 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 340 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi Maków - Kolonia - ul. Zagajna - połączenie do Słomkowa, ul. Gościniec | 2013 | Razem -750 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne – 112,5 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne – 637,5 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Budowa regionalnego ciągu komunikacyjnego poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Maków | 2009- 2011 | Razem - 22000 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 3300 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne -18700 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Przebudowa drogi ul. Źródlana, Strażacka |  | Razem -800 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanych dróg |  | 23 |
|  |  | Środki własne - 120 | Wskaźniki rezultatu Wskaźnik powierzchni dróg objętych modernizacją |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne- 680 | Wskaźniki oddziaływania Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Termomodernizacja bazy społecznej gminy Maków - baza szkolna i ochrony zdrowia (SP w Dąbrowicach, SP w Woli Makowskiej, SP w Świętym, Ośrodek Zdrowia w Makowie, Gminna Biblioteka Publiczna | 2008-2010 | Razem -1300 | Wskaźniki produktu Liczba zmodernizowanych obiektów społecznych Powierzchnia zmodernizowanych obiektów społecznych |  | 75 76 |
|  |  | Środki własne - 195 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów społecznych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 1105 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów społecznych (po 2 latach |  |  |
| Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej | 2008-2009 | Razem – 330 000,00 | Wskaźniki produktu Liczba zmodernizowanych obiektów społecznych Powierzchnia zmodernizowanych obiektów społecznych | 5 | 75 |
|  |  | Środki własne - 70912,54 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów społecznych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 259087,46 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów społecznych (po 2 latach |  |  |
| Budowa boiska szkolnego przy gimnazjum w Makowie | 2007 - 2009 | Razem -100 | Wskaźniki produktu Liczba wybudowanych obiektów sportowych Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych |  | 79 |
|  |  | Środki własne - 15 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów sportowych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne- 85 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) Liczba uczestników imprez sportowych |  |  |
| Modernizacja strażnic oraz świetlic w gminie | 2009-2013 | Razem -1700 | Wskaźniki produktu Liczba zmodernizowanych obiektów społecznych Powierzchnia zmodernizowanych obiektów społecznych |  | 79 |
|  |  | Środki własne - 255 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów społecznych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-1445 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów społecznych (po 2 latach) |  |  |
| Budowa ścieżek turystyczno - rowerowych | 2009-2011 | Razem -1300 | Wskaźniki produktu Długość wybudowanych ścieżek rowerowych |  | 24 |
|  |  | Środki własne - 195 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-1105 | Wskaźniki oddziaływania Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi Liczba turystów na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku) |  |  |
| Modernizacja oświetlenia w gminie | 2009-2011 | Razem -400 | Wskaźniki produktu Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych |  | 79 |
|  |  | Środki własne - 60 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-340 | Wskaźniki oddziaływania Nakłady na bieżące utrzymanie Poprawa bezpieczeństwa |  |  |
| Remont budynku urzędu gminy | 2007-2009 | Razem -1000 | Wskaźniki produktu Liczba zmodernizowanych obiektów społecznych Powierzchnia zmodernizowanych obiektów społecznych |  | 79 |
|  |  | Środki własne - 150 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów społecznych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-850 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów społecznych (po 2 latach) |  |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Maków | 2008-2013 | Razem -28000 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanej siec wodociągowej i ściekowej |  | 45 46 |
|  |  | Środki własne - 4200 | Wskaźniki rezultatu Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej Liczba osób korzystających z wodociągów Długość sieci wodociągowej i ściekowej na terenie gminy, powiatu |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-23800 | Wskaźniki oddziaływania Poprawa zdrowia mieszkańców Wskaźnik migracji |  |  |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie | 2007-2010 | Razem- 1700 | Wskaźniki produktu Długość zmodernizowanej siec wodociągowej i ściekowej |  | 45 46 |
|  |  | Środki własne - 425 | Wskaźniki rezultatu Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej Liczba osób korzystających z wodociągów Długość sieci wodociągowej i ściekowej na terenie gminy, powiatu |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 1275 | Wskaźniki oddziaływania Poprawa zdrowia mieszkańców Wskaźnik migracji |  |  |
| Odnowa miejscowości Maków (Remont oświetlenia, zagospodarowanie dołów, monitoring, chodniki, zieleń) | 2009 | Razem -1650 | Wskaźniki produktu Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miejscowości |  | 61 |
|  |  | Środki własne – 1150 | Wskaźniki rezultatu Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów powstałych na terenie miejscowości |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne- 500 | Wskaźniki oddziaływania Wzrost liczby turystów |  |  |
| Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 2008-2010 | Razem – 164 295,00 | Wskaźniki produktu Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej |  | 10 |
|  |  | Środki własne – 27 495,00 | Wskaźniki rezultatu Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne – 136 800,00 | Wskaźniki oddziaływania Liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu |  |  |
| e - urząd | 2008-2009 | Razem -1000 | Wskaźniki produktu Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej |  | 10 |
|  |  | Środki własne - 150 | Wskaźniki rezultatu Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne-850 | Wskaźniki oddziaływania Liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu |  |  |
| Adaptacja poddasza budynku gimnazjum na cele kulturalne | 2007 - 2010 | Razem -250 | Wskaźniki produktu Liczba zaadaptowanych obiektów kulturalnych Powierzchnia zaadaptowanych obiektów kulturalnych |  | 59 |
|  |  | Środki własne – 37,5 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów kulturalnych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne – 212,5 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów kulturalnych (po 2 latach) Liczba uczestników imprez kulturalnych |  |  |
| Budowa kompleksu sportowo - widowiskowego | 2011-2013 | Razem - 5000 | Wskaźniki produktu Liczba wybudowanych obiektów sportowych Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych |  | 79 |
|  |  | Środki własne - 750 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z obiektów sportowych |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne- 4250 | Wskaźniki oddziaływania Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) Liczba uczestników imprez sportowych |  |  |
| Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków | 2010- 2012 | Razem – 7 485 000,00 | Wskaźniki produktu Moc zainstalowana energii cieplnej. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. | 2 | 40 |
|  |  | Środki własne – 1 142 750,00 | Wskaźniki rezultatu Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne - 6 362 250,00 | Wskaźniki oddziaływania Polepszenie stanu środowiska naturalnego Wzrost poziomu życia mieszkańców |  |  |
| Budowa regionalnego centrum kulturalno – rekreacyjnego w Makowie | 2010- 2013 | Razem – 12 483 397,58 | Wskaźniki produktu Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) | 5 | 59 |
|  |  | Środki własne – 6 241 698,79 | Wskaźniki rezultatu Liczba osób odwiedzających dofinansowaną instytucję kultury Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów |  |  |
|  |  | Środki zewnętrzne – 6 241 698,79 | Wskaźniki oddziaływania Wzrost dostępności usług kulturalnych na terenie Gminy Maków |  |  |

# Footnotes

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza

Ze względu na skosztorysowanie zadania i wymóg Urzędu Marszałkowskiego wartość zadania została podana co do grosza